漳州高新区主要道路及周边环境整治

提升工程-B段劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司

2024年8月

漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段

劳务分包单位比选公告

漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程，现该项目的B段劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段劳务分包

2.建设地点：漳州高新区

3.建设规模及建设内容：本项目起点为南环城路与龙祥南路交叉口，终点为南江滨路与西环城路交叉口，途径南环城路、龙江南路、南江滨路，全长约12.4公里。拟对沿线周边的建筑立面进行整治，以及道路两侧绿化提升、沿线广告围挡更换和增加、水仙花大桥和战备大桥地下通道彩绘、沿线老化栏杆刷漆等，以漳州大桥为界限分AB两段，漳州大桥以西到南江滨路与西环城路交叉口为B段。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，涉及栽植苗木、道路工程、排水工程、建筑立面改造等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价3050000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2024年8月12日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2024年8月12日10:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2024年8月7日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段劳务分包

2.建设地点：漳州高新区

3.建设规模及建设内容：本项目起点为南环城路与龙祥南路交叉口，终点为南江滨路与西环城路交叉口，途径南环城路、龙江南路、南江滨路，全长约12.4公里。拟对沿线周边的建筑立面进行整治，以及道路两侧绿化提升、沿线广告围挡更换和增加、水仙花大桥和战备大桥地下通道彩绘、沿线老化栏杆刷漆等，以漳州大桥为界限分AB两段，漳州大桥以西到南江滨路与西环城路交叉口为B段。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，涉及栽植苗木、道路工程、排水工程、建筑立面改造等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2024年8月12日9时45分至10时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

- 本次比选为工程劳务作业发包，涉及栽植苗木、建筑广告、建筑立面改造等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:45日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价3050000元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的70%拨付进度款。

- ②待工程结算后，竣工资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的中介机构少于三家的，按以下规定实行：

如果资格审查只有两家合格，比选方式则采用竞价方式，较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

4.比选时间、地点：2024年8月12日10时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2024年8月7日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 栽植乔木 |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.凤凰木，胸径18-20cm，高度550-600cm，冠幅400-450cm,容器苗，树形健壮，保留3主枝以上，每主枝二级以 上分叉，冠幅完整饱满; 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |
| 2 | 栽植乔木 | 1.香樟，胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅350-400cm,容器苗，树形健壮，保 留3主枝以上，每主枝二级以上分叉，冠幅完整饱满 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 10 |
| 3 | 栽植乔木 | 1.黄花鸡蛋花，胸径8cm，高度≥250cm，冠幅≥200-cm,容器苗，树形健壮，多分枝 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 17 |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植人面子，高度≥600cm，冠幅≥400cm,苗木运输10KM 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 二 | 栽植灌木 |  |  |  |
| 1 | 栽植棕榈类 | 1.散尾葵，杆径5-6，高度≥300cm，自然冠形，容器苗，树形健壮，主枝4支/丛 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 252 |
| 2 | 栽植棕榈类 | 1.芭蕉，高度≥500cm，冠幅≥200cm，袋苗 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 60 |
| 3 | 栽植灌木 | 1.三角梅柱，高度≥250cm，冠幅≥150cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 24 |
| 4 | 栽植灌木 | 1.紫花三角梅球，高度120cm，冠幅100cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 12 |
| 5 | 栽植竹类 | 1.青刚竹，高度450-500cm，24丛/m2,袋苗，品字种植，每丛2-4株 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：成活率养护三个月 | 丛 | 4320 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 三 | 栽植地被 |  |  |  |
| 1 | 栽植色带 | 1.大花马齿苋，冠幅25cm,9株/m2，满铺，袋苗 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 20 |
| 2 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草 满铺 草皮块 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 11525 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 四 | 其他工程 |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 2.清表，土方外弃10KM | m2 | 11545 |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 4051 |
| 3 | 杂草修剪 | 1.杂草修剪，割草50cm，清运10KM | m2 | 6238 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 五 | 战备大桥立面彩绘 |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 120 |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 800 |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 100 |
| 9 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 300 |
| 10 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 500 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 六 | 南山桥 |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 120 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 15 |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 120 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.底层涂料二遍 2.灰色涂料二遍 3.罩面剂二遍 | m2 | 120 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子一遍 4.抗碱涂料一遍 5.底层涂料二遍 6.灰色涂料二遍 7.罩面剂二遍 | m2 | 650 |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 200 |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 300 |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 50 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 七 | 水仙花大桥立面彩绘 |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 130 |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 4000 |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1800 |
| 7 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 700 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏 | 1.U型矮防护栏 φ75镀锌钢管壁厚3.75 2.栏杆表面黄色漆 | m | 120 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 九 | 排水工程 |  |  |  |
| 1 | 砌筑渠道 | 1.断面规格:200*320cm 2.垫层、基础材质及厚度:150厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌砖 4.勾缝、抹面要求:2cmM7.5水泥砂浆抹面 5.500*500*30厚方形铸铁盖板 | m | 80 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 215.99 |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:96%以上 2.填方材料品种:机制砂 | m3 | 117.33 |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:90%以上 2.填方来源、运距:利用沟槽开挖土方 | m3 | 35.49 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距:10KM | m3 | 180.51 |
| 6 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN400HDPE双壁波纹管 3.连接形式:电熔连接 | m | 30 |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN100PVC管 3.连接形式:电熔连接 | m | 6.5 |
| 8 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、15cmC15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌块墙 3.勾缝、抹面要求:2cmM7.5砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:700*300*30厚方形铸铁井盖 | 座 | 1 |
| 9 | 替换电力井盖板 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装1100*540*60方形混凝土电力井盖 | 套 | 16 |
| 10 | 替换污水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D750圆形混凝土污水井盖（重型） | 套 | 1 |
| 11 | 替换雨水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D700圆形混凝土雨水井盖 | 套 | 1 |
| 12 | 替换排水沟盖板 | 1.拆除旧排水沟盖板并外弃； 2.安装500*250方形球墨铸铁盖板 | 个 | 1 |
| 13 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:1.0M以内 2.运距:10KM | m3 | 939.5 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十 | 建筑立面改造（做法一：瓷砖基面） |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 61.5 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 6.15 |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 61.5 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 400 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 150 |
| 6 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 610 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十一 | 建筑立面改造（做法二：混凝土板面基涂料粉刷面） |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 800 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 80 |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 800 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 外墙真石漆涂料(颜色详立面) 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 6500 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 灰色真石漆（分隔与原墙面一致） 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |
| 7 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.白色外墙涂料 | m2 | 11.84 |
| 8 | 抹灰面油漆涂料 | 1.手工3D写实彩绘 | m2 | 50 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十三 | 建筑立面改造（做法三：无粉刷黏土砖基面） |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1000 |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 950 |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 65 |
| 4 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 1000 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十四 | 建筑立面改造（做法四：金属面油漆） |  |  |  |
| 1 | 金属面油漆 | 1.使用砂纸打磨钢管油漆部分表面,去除锈蚀和污垢(除锈等级不低于Sa2.5或St3级)然后用湿布擦拭干净,确保表面无 尘无油 2.专用防锈漆二遍 3.涂刷水性氟碳金属底漆一道，底油一道 4.水性氟碳金属面漆 | m2 | 600 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十五 | 建筑立面改造（做法五） |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1457.82 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 145 |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 1450 |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 1200 |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 200 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十六 | 宣传牌 |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.44 |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.9 |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.04 |
| 4 | 矩形柱 | 细石混凝土外包 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.46 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ10 | t | 0.384 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ16 | t | 0.131 |
| 7 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 46.33 |
| 8 | 回填方 | 1.密实度要求:93%以上 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:利用基础开挖土方 | m3 | 39.52 |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:10KM | m3 | 0.9 |
| 10 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件安装 | t | 0.433 |
| 11 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.259 |
| 12 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 3.09 |
| 13 | 块料墙面 | 1.墙体类型:围墙 2.面层材料品种、规格、颜色:(200~600)x(20~30)厚当地文化石饰面 3.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 24.01 |
| 14 | 宣传牌A | 1.镀锌方管制作安装，面饰深咖色漆 2.2厚镀锌钢板，面饰深咖色漆 3.深咖色边框广告灯箱 4.发光LOGO 长750，高700 5.白色发光字，高420，宽350 6.金色发光字，高380，宽380 7.LED灯带安装 8.400W户外反光字专用密封防水变压器 | 个 | 1 |
| 15 | 宣传牌B | 1.镀锌方管骨架 2.面封1mm厚铁皮 3.黑底灯布UV画面 4.广告布高空作业安装 | 个 | 1 |
| 16 | 平面、箱式招牌 | 1.黑底灯布UV画面 2.广告布高空作业安装 | m2 | 541.38 |
| 17 | 配管 | 1.φ32PVC线管 | m | 55 |
| 18 | 配管 | 1.φ20PVC线管 | m | 125 |
| 19 | 配线 | 1.管内穿线 BV-1.5mm2 | m | 100 |
| 20 | 配线 | 1.管内穿线 BV-6mm2 | m | 55 |
| 21 | 配线 | 1.管内穿线 BV-2.5mm2 | m | 25 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十七 | 其他工程 |  |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土墙 | m3 | 9.14 |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土渣 2.运距:10KM | m3 | 9.14 |
| 3 | 钢板墙板 | 1.彩钢板封堵窗户 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 1.86 |
| 4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原彩钢板拆除、外弃10KM | m2 | 5.64 |
| 5 | 钢板墙板 | 1.新做彩钢夹芯板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 5.64 |
| 6 | 成品空调金属百页护栏 | 1.铝合金成品白色空调架，厚度不小于1.2 2.25*38mm型号铝方管 3.百叶宽度7.5cm，百叶间距3cm | m2 | 110.4 |
| 7 | 钢板墙板 | 1.彩钢夹心板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 395.69 |
| 8 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 497.45 |
| 9 | 瓦屋面 | 更换树脂瓦雨棚 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 | m2 | 24.12 |
| 10 | 钢板墙板 | 1.红色压型钢板墙面 | m2 | 10.4 |
| 11 | 管道拆除 | 1.拆除管道φ110并外弃10KM | m | 51.6 |
| 12 | 塑料管 | 1.110PVC雨水管 | m | 51.6 |
| 13 | 抹灰面油漆涂料 | 1.雨水管表面喷涂真石漆 | m2 | 17.82 |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 十八 | 措施 |  |  |  |
| 1 | 树木支撑架 | 1.杉木桩 (四脚桩) | 株 | 35 |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9045.19 |
| 3 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9618.14 |
| 4 | 移动式水马围挡 | 1.120*80cm三孔注水红色水马，灌注15kg水 | m | 2827.3 |
| 5 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以内 | 项 | 1 |
| 6 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 3554.75 |
| 7 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1 |
| 8 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 15.6 |
| 9 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 | m2 | 14.77 |
| 10 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 11.96 |
| 11 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 10288.41 |
| 12 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮使用费 2.外装饰吊篮安拆费 3.外装饰吊篮移位费 | m2 | 3190.56 |
| 小 计 |  |  |  |  |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州高新区主要道路及周边环境整治

提升工程-B段劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：漳州圆新建设工程管理有限公司

我司愿意参加漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 栽植乔木 |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价3050000元（含税3%） |
| 1 | 栽植乔木 | 1.凤凰木，胸径18-20cm，高度550-600cm，冠幅400-450cm,容器苗，树形健壮，保留3主枝以上，每主枝二级以 上分叉，冠幅完整饱满; 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |  |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1.香樟，胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅350-400cm,容器苗，树形健壮，保 留3主枝以上，每主枝二级以上分叉，冠幅完整饱满 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 10 |  |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.黄花鸡蛋花，胸径8cm，高度≥250cm，冠幅≥200-cm,容器苗，树形健壮，多分枝 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 17 |  |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植人面子，高度≥600cm，冠幅≥400cm,苗木运输10KM 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 栽植灌木 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植棕榈类 | 1.散尾葵，杆径5-6，高度≥300cm，自然冠形，容器苗，树形健壮，主枝4支/丛 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 252 |  |  |  |
| 2 | 栽植棕榈类 | 1.芭蕉，高度≥500cm，冠幅≥200cm，袋苗 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 60 |  |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1.三角梅柱，高度≥250cm，冠幅≥150cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 24 |  |  |  |
| 4 | 栽植灌木 | 1.紫花三角梅球，高度120cm，冠幅100cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 12 |  |  |  |
| 5 | 栽植竹类 | 1.青刚竹，高度450-500cm，24丛/m2,袋苗，品字种植，每丛2-4株 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：成活率养护三个月 | 丛 | 4320 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 栽植地被 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植色带 | 1.大花马齿苋，冠幅25cm,9株/m2，满铺，袋苗 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 20 |  |  |  |
| 2 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草 满铺 草皮块 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 11525 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 2.清表，土方外弃10KM | m2 | 11545 |  |  |  |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 4051 |  |  |  |
| 3 | 杂草修剪 | 1.杂草修剪，割草50cm，清运10KM | m2 | 6238 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 战备大桥立面彩绘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 120 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |  |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 800 |  |  |  |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 100 |  |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 300 |  |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 500 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 南山桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 120 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 15 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 120 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.底层涂料二遍 2.灰色涂料二遍 3.罩面剂二遍 | m2 | 120 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子一遍 4.抗碱涂料一遍 5.底层涂料二遍 6.灰色涂料二遍 7.罩面剂二遍 | m2 | 650 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 200 |  |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 300 |  |  |  |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 50 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 水仙花大桥立面彩绘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 130 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1800 |  |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 700 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏 | 1.U型矮防护栏 φ75镀锌钢管壁厚3.75 2.栏杆表面黄色漆 | m | 120 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑渠道 | 1.断面规格:200*320cm 2.垫层、基础材质及厚度:150厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌砖 4.勾缝、抹面要求:2cmM7.5水泥砂浆抹面 5.500*500*30厚方形铸铁盖板 | m | 80 |  |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 215.99 |  |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:96%以上 2.填方材料品种:机制砂 | m3 | 117.33 |  |  |  |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:90%以上 2.填方来源、运距:利用沟槽开挖土方 | m3 | 35.49 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距:10KM | m3 | 180.51 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN400HDPE双壁波纹管 3.连接形式:电熔连接 | m | 30 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN100PVC管 3.连接形式:电熔连接 | m | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、15cmC15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌块墙 3.勾缝、抹面要求:2cmM7.5砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:700*300*30厚方形铸铁井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
| 9 | 替换电力井盖板 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装1100*540*60方形混凝土电力井盖 | 套 | 16 |  |  |  |
| 10 | 替换污水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D750圆形混凝土污水井盖（重型） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 替换雨水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D700圆形混凝土雨水井盖 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 替换排水沟盖板 | 1.拆除旧排水沟盖板并外弃； 2.安装500*250方形球墨铸铁盖板 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:1.0M以内 2.运距:10KM | m3 | 939.5 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 建筑立面改造（做法一：瓷砖基面） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 61.5 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 6.15 |  |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 61.5 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 400 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 150 |  |  |  |
| 6 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 610 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 建筑立面改造（做法二：混凝土板面基涂料粉刷面） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 800 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 80 |  |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 800 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 外墙真石漆涂料(颜色详立面) 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 6500 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 灰色真石漆（分隔与原墙面一致） 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |  |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.白色外墙涂料 | m2 | 11.84 |  |  |  |
| 8 | 抹灰面油漆涂料 | 1.手工3D写实彩绘 | m2 | 50 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 建筑立面改造（做法三：无粉刷黏土砖基面） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 950 |  |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 65 |  |  |  |
| 4 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 建筑立面改造（做法四：金属面油漆） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属面油漆 | 1.使用砂纸打磨钢管油漆部分表面,去除锈蚀和污垢(除锈等级不低于Sa2.5或St3级)然后用湿布擦拭干净,确保表面无 尘无油 2.专用防锈漆二遍 3.涂刷水性氟碳金属底漆一道，底油一道 4.水性氟碳金属面漆 | m2 | 600 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 建筑立面改造（做法五） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1457.82 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 145 |  |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 1450 |  |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 1200 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 200 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 宣传牌 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.44 |  |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.9 |  |  |  |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.04 |  |  |  |
| 4 | 矩形柱 | 细石混凝土外包 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.46 |  |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ10 | t | 0.384 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ16 | t | 0.131 |  |  |  |
| 7 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 46.33 |  |  |  |
| 8 | 回填方 | 1.密实度要求:93%以上 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:利用基础开挖土方 | m3 | 39.52 |  |  |  |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:10KM | m3 | 0.9 |  |  |  |
| 10 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件安装 | t | 0.433 |  |  |  |
| 11 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.259 |  |  |  |
| 12 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 3.09 |  |  |  |
| 13 | 块料墙面 | 1.墙体类型:围墙 2.面层材料品种、规格、颜色:(200~600)x(20~30)厚当地文化石饰面 3.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 24.01 |  |  |  |
| 14 | 宣传牌A | 1.镀锌方管制作安装，面饰深咖色漆 2.2厚镀锌钢板，面饰深咖色漆 3.深咖色边框广告灯箱 4.发光LOGO 长750，高700 5.白色发光字，高420，宽350 6.金色发光字，高380，宽380 7.LED灯带安装 8.400W户外反光字专用密封防水变压器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 宣传牌B | 1.镀锌方管骨架 2.面封1mm厚铁皮 3.黑底灯布UV画面 4.广告布高空作业安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 平面、箱式招牌 | 1.黑底灯布UV画面 2.广告布高空作业安装 | m2 | 541.38 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1.φ32PVC线管 | m | 55 |  |  |  |
| 18 | 配管 | 1.φ20PVC线管 | m | 125 |  |  |  |
| 19 | 配线 | 1.管内穿线 BV-1.5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 20 | 配线 | 1.管内穿线 BV-6mm2 | m | 55 |  |  |  |
| 21 | 配线 | 1.管内穿线 BV-2.5mm2 | m | 25 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土墙 | m3 | 9.14 |  |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土渣 2.运距:10KM | m3 | 9.14 |  |  |  |
| 3 | 钢板墙板 | 1.彩钢板封堵窗户 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 1.86 |  |  |  |
| 4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原彩钢板拆除、外弃10KM | m2 | 5.64 |  |  |  |
| 5 | 钢板墙板 | 1.新做彩钢夹芯板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 5.64 |  |  |  |
| 6 | 成品空调金属百页护栏 | 1.铝合金成品白色空调架，厚度不小于1.2 2.25*38mm型号铝方管 3.百叶宽度7.5cm，百叶间距3cm | m2 | 110.4 |  |  |  |
| 7 | 钢板墙板 | 1.彩钢夹心板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 395.69 |  |  |  |
| 8 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 497.45 |  |  |  |
| 9 | 瓦屋面 | 更换树脂瓦雨棚 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 | m2 | 24.12 |  |  |  |
| 10 | 钢板墙板 | 1.红色压型钢板墙面 | m2 | 10.4 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除 | 1.拆除管道φ110并外弃10KM | m | 51.6 |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.110PVC雨水管 | m | 51.6 |  |  |  |
| 13 | 抹灰面油漆涂料 | 1.雨水管表面喷涂真石漆 | m2 | 17.82 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树木支撑架 | 1.杉木桩 (四脚桩) | 株 | 35 |  |  |  |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9045.19 |  |  |  |
| 3 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9618.14 |  |  |  |
| 4 | 移动式水马围挡 | 1.120*80cm三孔注水红色水马，灌注15kg水 | m | 2827.3 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以内 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 3554.75 |  |  |  |
| 7 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1 |  |  |  |
| 8 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 15.6 |  |  |  |
| 9 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 | m2 | 14.77 |  |  |  |
| 10 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 11.96 |  |  |  |
| 11 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 10288.41 |  |  |  |
| 12 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮使用费 2.外装饰吊篮安拆费 3.外装饰吊篮移位费 | m2 | 3190.56 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为45日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对单价进行填报并计算总价，统一保留两位小数。不按此规定计算合价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司 （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                             （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：漳州高新区主要道路及周边环境整治提升工程-B段劳务分包

1.2 建设地点：漳州高新区

1.3建设规模及建设内容：本项目起点为南环城路与龙祥南路交叉口，终点为南江滨路与西环城路交叉口，途径南环城路、龙江南路、南江滨路，全长约12.4公里。拟对沿线周边的建筑立面进行整治，以及道路两侧绿化提升、沿线广告围挡更换和增加、水仙花大桥和战备大桥地下通道彩绘、沿线老化栏杆刷漆等，以漳州大桥为界限分AB两段，漳州大桥以西到南江滨路与西环城路交叉口为B段。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要涉及栽植苗木、道路工程、排水工程、建筑立面改造等，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期45日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且甲方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的70%拨付进度款；

（2）待工程结算后，竣工资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2024年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 栽植乔木 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.凤凰木，胸径18-20cm，高度550-600cm，冠幅400-450cm,容器苗，树形健壮，保留3主枝以上，每主枝二级以 上分叉，冠幅完整饱满; 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1.香樟，胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅350-400cm,容器苗，树形健壮，保 留3主枝以上，每主枝二级以上分叉，冠幅完整饱满 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 10 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.黄花鸡蛋花，胸径8cm，高度≥250cm，冠幅≥200-cm,容器苗，树形健壮，多分枝 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 17 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.移植人面子，高度≥600cm，冠幅≥400cm,苗木运输10KM 2.基肥：10kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 4 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 栽植灌木 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植棕榈类 | 1.散尾葵，杆径5-6，高度≥300cm，自然冠形，容器苗，树形健壮，主枝4支/丛 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 252 |  |  |
| 2 | 栽植棕榈类 | 1.芭蕉，高度≥500cm，冠幅≥200cm，袋苗 2.基肥：3kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 60 |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1.三角梅柱，高度≥250cm，冠幅≥150cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 24 |  |  |
| 4 | 栽植灌木 | 1.紫花三角梅球，高度120cm，冠幅100cm，容器苗，树形健壮，造型饱满 2.基肥：5kg/株； 3.养护期：成活率养护三个月 | 株 | 12 |  |  |
| 5 | 栽植竹类 | 1.青刚竹，高度450-500cm，24丛/m2,袋苗，品字种植，每丛2-4株 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：成活率养护三个月 | 丛 | 4320 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 栽植地被 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植色带 | 1.大花马齿苋，冠幅25cm,9株/m2，满铺，袋苗 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 20 |  |  |
| 2 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草 满铺 草皮块 2.基肥：3kg/m2； 3.养护期：不计 | m2 | 11525 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 2.清表，土方外弃10KM | m2 | 11545 |  |  |
| 2 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土 | m3 | 4051 |  |  |
| 3 | 杂草修剪 | 1.杂草修剪，割草50cm，清运10KM | m2 | 6238 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 战备大桥立面彩绘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 120 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 3000 |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 800 |  |  |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 100 |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 300 |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 500 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 南山桥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 120 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 15 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 120 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.底层涂料二遍 2.灰色涂料二遍 3.罩面剂二遍 | m2 | 120 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子一遍 4.抗碱涂料一遍 5.底层涂料二遍 6.灰色涂料二遍 7.罩面剂二遍 | m2 | 650 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 压顶面 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 200 |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.罩面剂二遍 | m2 | 300 |  |  |
| 8 | 金属面油漆 | 立柱基础 1.涂刷2层棕色防锈漆 | m2 | 50 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 水仙花大桥立面彩绘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.清洗墙面 2.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1000 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 130 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | 粉化、空鼓修复 1.界面剂两遍、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛、铺贴耐碱网格布、刮抗裂腻子两遍、抗碱底漆两遍 | m2 | 1000 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 2.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1000 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.手工3D写实彩绘 7.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 4000 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 1.清洗墙面 2.专用界面剂 3.专用外墙抗裂腻子两遍 4.底层抗碱涂料一遍、底层涂料二遍 5.抗碱浅蓝色外墙乳胶漆二遍 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 1800 |  |  |
| 7 | 金属面油漆 | 明隧道内部桥架、支架 1.清理铲除基层，防锈等级不低于St3 2.专用防锈漆二遍 3.水性氟碳金属底漆一遍 4.（蓝色）水性氟碳金属漆 5.手工3D写实彩绘 6.专用防裂固色罩面漆二遍 | m2 | 700 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏 | 1.U型矮防护栏 φ75镀锌钢管壁厚3.75 2.栏杆表面黄色漆 | m | 120 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑渠道 | 1.断面规格:200*320cm 2.垫层、基础材质及厚度:150厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌砖 4.勾缝、抹面要求:2cmM7.5水泥砂浆抹面 5.500*500*30厚方形铸铁盖板 | m | 80 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 215.99 |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:96%以上 2.填方材料品种:机制砂 | m3 | 117.33 |  |  |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:90%以上 2.填方来源、运距:利用沟槽开挖土方 | m3 | 35.49 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距:10KM | m3 | 180.51 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN400HDPE双壁波纹管 3.连接形式:电熔连接 | m | 30 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、20cm砂垫层 2.材质及规格:DN100PVC管 3.连接形式:电熔连接 | m | 6.5 |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层、15cmC15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌块墙 3.勾缝、抹面要求:2cmM7.5砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:700*300*30厚方形铸铁井盖 | 座 | 1 |  |  |
| 9 | 替换电力井盖板 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装1100*540*60方形混凝土电力井盖 | 套 | 16 |  |  |
| 10 | 替换污水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D750圆形混凝土污水井盖（重型） | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 替换雨水井盖 | 1.拆除旧井盖并外弃； 2.安装D700圆形混凝土雨水井盖 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 替换排水沟盖板 | 1.拆除旧排水沟盖板并外弃； 2.安装500*250方形球墨铸铁盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:1.0M以内 2.运距:10KM | m3 | 939.5 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 建筑立面改造（做法一：瓷砖基面） |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 61.5 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 6.15 |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 61.5 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 400 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.滚涂瓷砖面界面剂、刮瓷砖界面专用腻子 2.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 3.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 150 |  |  |
| 6 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 610 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 建筑立面改造（做法二：混凝土板面基涂料粉刷面） |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 800 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 80 |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 800 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 外墙真石漆涂料(颜色详立面) 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 6500 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 灰色真石漆（分隔与原墙面一致） 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 800 |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.滚涂专用界面剂、刮界面专用腻子 3.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 4.白色外墙涂料 | m2 | 11.84 |  |  |
| 8 | 抹灰面油漆涂料 | 1.手工3D写实彩绘 | m2 | 50 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 建筑立面改造（做法三：无粉刷黏土砖基面） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1000 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆涂料 | 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 950 |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.铺贴耐碱网格布、刮外墙腻子两遍 2.喷刷底漆、喷刷两道外墙真石漆涂料(颜色详立面)、罩面漆一道、 | m2 | 65 |  |  |
| 4 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 1000 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 建筑立面改造（做法四：金属面油漆） |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属面油漆 | 1.使用砂纸打磨钢管油漆部分表面,去除锈蚀和污垢(除锈等级不低于Sa2.5或St3级)然后用湿布擦拭干净,确保表面无 尘无油 2.专用防锈漆二遍 3.涂刷水性氟碳金属底漆一道，底油一道 4.水性氟碳金属面漆 | m2 | 600 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 建筑立面改造（做法五） |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.粉化、空鼓墙体基层铲除，露出原墙体 | m2 | 1457.82 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:粉化空鼓墙体基层 2.运距:10KM | m3 | 145 |  |  |
| 3 | 立面砂浆找平层 | 1.甩浆处理6厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 1450 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆涂料 | 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 1200 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆涂料 | 仿红砖真石漆，真石漆用量≥8kg/m2，分缝仿闽南游标砖60*240错缝横贴，白色勾缝，缝宽10 1.高压水枪加去污清洗剂清洗二遍 2.益胶泥二遍 3.界面漆 4.底漆二遍、真石漆二遍 | m2 | 200 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 宣传牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.44 |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.9 |  |  |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.04 |  |  |
| 4 | 矩形柱 | 细石混凝土外包 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.46 |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ10 | t | 0.384 |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ16 | t | 0.131 |  |  |
| 7 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 46.33 |  |  |
| 8 | 回填方 | 1.密实度要求:93%以上 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:利用基础开挖土方 | m3 | 39.52 |  |  |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:10KM | m3 | 0.9 |  |  |
| 10 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件安装 | t | 0.433 |  |  |
| 11 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | t | 0.259 |  |  |
| 12 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 3.09 |  |  |
| 13 | 块料墙面 | 1.墙体类型:围墙 2.面层材料品种、规格、颜色:(200~600)x(20~30)厚当地文化石饰面 3.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 24.01 |  |  |
| 14 | 宣传牌A | 1.镀锌方管制作安装，面饰深咖色漆 2.2厚镀锌钢板，面饰深咖色漆 3.深咖色边框广告灯箱 4.发光LOGO 长750，高700 5.白色发光字，高420，宽350 6.金色发光字，高380，宽380 7.LED灯带安装 8.400W户外反光字专用密封防水变压器 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 宣传牌B | 1.镀锌方管骨架 2.面封1mm厚铁皮 3.黑底灯布UV画面 4.广告布高空作业安装 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 平面、箱式招牌 | 1.黑底灯布UV画面 2.广告布高空作业安装 | m2 | 541.38 |  |  |
| 17 | 配管 | 1.φ32PVC线管 | m | 55 |  |  |
| 18 | 配管 | 1.φ20PVC线管 | m | 125 |  |  |
| 19 | 配线 | 1.管内穿线 BV-1.5mm2 | m | 100 |  |  |
| 20 | 配线 | 1.管内穿线 BV-6mm2 | m | 55 |  |  |
| 21 | 配线 | 1.管内穿线 BV-2.5mm2 | m | 25 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土墙 | m3 | 9.14 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土渣 2.运距:10KM | m3 | 9.14 |  |  |
| 3 | 钢板墙板 | 1.彩钢板封堵窗户 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 1.86 |  |  |
| 4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原彩钢板拆除、外弃10KM | m2 | 5.64 |  |  |
| 5 | 钢板墙板 | 1.新做彩钢夹芯板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 5.64 |  |  |
| 6 | 成品空调金属百页护栏 | 1.铝合金成品白色空调架，厚度不小于1.2 2.25*38mm型号铝方管 3.百叶宽度7.5cm，百叶间距3cm | m2 | 110.4 |  |  |
| 7 | 钢板墙板 | 1.彩钢夹心板 2.60x60x4铝方型材龙骨 | m2 | 395.69 |  |  |
| 8 | 清洗墙面 | 1.清洗墙面 | m2 | 497.45 |  |  |
| 9 | 瓦屋面 | 更换树脂瓦雨棚 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 | m2 | 24.12 |  |  |
| 10 | 钢板墙板 | 1.红色压型钢板墙面 | m2 | 10.4 |  |  |
| 11 | 管道拆除 | 1.拆除管道φ110并外弃10KM | m | 51.6 |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.110PVC雨水管 | m | 51.6 |  |  |
| 13 | 抹灰面油漆涂料 | 1.雨水管表面喷涂真石漆 | m2 | 17.82 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 树木支撑架 | 1.杉木桩 (四脚桩) | 株 | 35 |  |  |
| 2 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9045.19 |  |  |
| 3 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 9618.14 |  |  |
| 4 | 移动式水马围挡 | 1.120*80cm三孔注水红色水马，灌注15kg水 | m | 2827.3 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以内 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 3554.75 |  |  |
| 7 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1 |  |  |
| 8 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 15.6 |  |  |
| 9 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 | m2 | 14.77 |  |  |
| 10 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 11.96 |  |  |
| 11 | 外脚手架及垂直 封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 10288.41 |  |  |
| 12 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮使用费 2.外装饰吊篮安拆费 3.外装饰吊篮移位费 | m2 | 3190.56 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |