九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包

比

选

文

件

比 选 人：福建瑞谦建设工程有限公司

2024年12月

九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包单位比选公告

九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

- 1.项目名称：九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖产业社区

- 3.建设规模及建设内容：对九湖产业社区纵二路的道路工程、交通工程、给排水及管线综合工程、照明工程等改造。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：180日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括道路工程、交通工程、电力工程、绿化工程等，具体详见比选文件附表。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价897412.56元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2025年1月3日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年1月3日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2024年12月27日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包

- 2.建设地点：高新区九湖产业社区

- 3.建设规模及建设内容：对九湖产业社区纵二路的道路工程、交通工程、给排水及管线综合工程、照明工程等改造。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：180日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括土方工程、给水工程、电力工程、绿化工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年1月3日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括道路工程、交通工程、电力工程、绿化工程等，具体详本章附表。

- 2.工作时间要求:180日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

- 1.本项目劳务分包费用最高限价897412.56元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

- 合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

- 2.合同款支付：

- ①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

- ②待工程结算后，竣工资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。

③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。

4.比选时间、地点：2025年1月3日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

日期：2025年1月3日

附表：

工程劳务分包清单汇总

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 14.00 | 0.67 |
| 2 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土(路槽厚度 土方) 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2150.04 | 0.67 |
| 3 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 7.00 | 0.67 |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:利用场内 土方、运距自行考虑 | m3 | 57.00 | 0.49 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 2105.52 | 0.28 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 软基处理 |  |  |  |  |
| 1 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 1331.00 | 63.12 |
| 2 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共60m,桩长5.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 930.00 | 63.59 |
| 3 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长6.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 583.00 | 64.16 |
| 4 | 褥垫层 | 1.厚度:0.5m 2.材料品种、规格及比例:碎 石 | m3 | 523.80 | 4.45 |
| 5 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工格栅 抗拉强度≥50KN/m | m2 | 1451.70 | 7.61 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 3094.20 | 1.41 |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:碎石 2.厚度:15cm 3.部位:基层 | m2 | 3094.20 | 0.23 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:5km | m3 | 1082.97 | 0.74 |
| 4 | 拆除铁塔 | 1.拆除小型铁塔（含装车、外 弃5km） | 座 | 1.00 | 557.99 |
| 5 | 拆除电杆 | 1.拆除电力、通讯杆（装车、 外弃5km） | 根 | 3.00 | 123.05 |
| 6 | 拆除线缆 | 1.拆除电力线缆、通信光缆（ 含装车、外弃） | m | 1965.00 | 5.76 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 道路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:4.5MPa 2.厚度:22cm 3.胀缝：填沥青填缝料、胀缝 板 4.传力杆套筒制安 | m2 | 3347.7 | 27.04 |
| 2 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm | m2 | 3634.06 | 9.15 |
| 3 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.路基夯实 | m2 | 3828.64 | 6.2 |
| 4 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:15*30cm花 岗岩路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚 度:C20混凝土基座 | m | 734.26 | 26.51 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 井周加固、雨水口补强 做法 详见SR-2-02-14 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 6.989 | 998.12 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ14 | t | 0.37 | 1051.02 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:φ30 | t | 0.32 | 1051.03 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（支架钢 筋、箍筋、角隅钢筋） 2.钢筋规格:φ20以内 | t | 0.274 | 1380.96 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 交通工程 |  |  |  |  |
| 1 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:停止线 3.线型:实线，线宽30cm | m2 | 4.20 | 8.8 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道边缘线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 130.74 | 8.8 |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:虚线，线宽15cm | m2 | 18.07 | 8.8 |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 14.22 | 8.8 |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:人行横道线 3.线型:实线，线宽40cm | m2 | 69.87 | 34.62 |
| 6 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:减速绕行线 3.线型:虚线，线宽20cm | m2 | 1.95 | 36.36 |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行箭头 3.规格尺寸:450*69cm | 个 | 6.00 | 58.08 |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左（右）转箭头 3.规格尺寸:450*226cm | 个 | 4.00 | 108.18 |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左、右转箭头 3.规格尺寸:450*203cm | 个 | 4.00 | 116.61 |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:预告标记 3.规格尺寸: 1.5×3m | 个 | 5.00 | 187.75 |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:让行标记 3.规格尺寸:1.2×3m | 个 | 2.00 | 134.13 |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:非机动车车道标记 3.规格尺寸:1.2×0.73m | 个 | 8.00 | 99.32 |
| 13 | 减速垄 | 1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:38*50*5cm | m | 39.04 | 29.85 |
| 14 | 标志板 | 1.类型:D600mm指示标志（附 着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反 光膜 | 块 | 2.00 | 106.37 |
| 15 | 标志板 | 1.类型:600*600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 | 117.13 |
| 16 | 标志板 | 1.类型:正三角700mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 | 96.58 |
| 17 | 标志板 | 1.类型:700*1350mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 | 198.51 |
| 18 | 标志板 | 1.类型:2*D600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 | 198.5 |
| 19 | 标杆 | 1.类型:600*600mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土 基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 248.96 |
| 20 | 标杆 | 1.类型:△700mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土 基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 248.96 |
| 21 | 标杆 | 1.类型:700*1350mm单柱式标 杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 269.64 |
| 22 | 标杆 | 1.类型:2*D600mm圆形单柱式 标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 3.00 | 212.22 |
| 23 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 9.22 | 5.26 |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 6.34 | 9.8 |
| 25 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1.93 | 0.28 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 交通电气 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 274.22 | 45.64 |
| 2 | 配管 | 1.材质:PE管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 567.60 | 9.14 |
| 3 | 人(手)孔井 | 450×350×800mm圆形检查井 做法详见SR-4-02-7 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 11.00 | 516.27 |
| 4 | 监控摄像机 | 1.类型:高清球机 2.规格、型号:400万像素 (TVC) 3.具体参数详见施工图 | 台 | 3.00 | 98.36 |
| 5 | 设备控制机箱 | 1.类型:监控设备挂杆机箱(定 制) | 台 | 3.00 | 470.57 |
| 6 | 电缆 | 1.ZA-RVV-600V-3*4.0 | m | 350.00 | 1.94 |
| 7 | 光缆 | 1.GYTS-6B1光缆 | m | 550.00 | 2.36 |
| 8 | 收发器 | 1.10M/100M/1000M 自适应能力 | 台 | 6.00 | 98.36 |
| 9 | 交换机 | 1.2光8电工业级千兆交换机 | 台 | 3.00 | 590.14 |
| 10 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 165.29 | 4.99 |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 161.05 | 3.55 |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 165.29 | 0.28 |
| 13 | 交通智能系统调试 | 1.摄像系统调试 | 系统 | 1.00 | 305.42 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 给水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽 <1.2m | m3 | 51.32 | 4.99 |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 31.19 | 3.55 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 51.32 | 0.28 |
| 4 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂 2.材质及规格:DN200、球墨铸 铁管 δ=K9,PN=0.6MPa 3.连接形式:滑入式球墨铸铁 T型接口（橡胶圈接口） 4.管道检验及试验要求:管道 水压试验、冲洗、消毒 | m | 94.19 | 43.65 |
| 5 | 消火栓 | 1.规格:SA100/65-1.6 2.安装部位、方式:详图集 13s201,页31 | 个 | 2.00 | 168.8 |
| 6 | 砌筑井 | 消火栓φ1200地面操作砖砌圆 形立式闸阀井、详图集 05S502页16，井深：2.35m 1.垫层、基础材质及厚度 :C10混凝土井基100mm、C25混 凝土200mm底板 2.砌筑材料品种、规格、强度 等级:MU10级砖 3.砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C25混凝土 盖板制作及安装 5.井盖、井圈材质及规格 :C250 级球墨铸铁装饰井盖、井座 6.Φ700砖砌井筒 7.踏步材质、规格:塑钢踏步 8.C25细石混凝土井圈，二次浇筑 9.安全防坠网 10.井字架 11.集水坑 12.预制混凝土 圆钢筋 HPB300Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ14 13.现浇混凝土 螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12 | 座 | 2.00 | 1876.65 |
| 7 | 阀门 | 1.种类:消火栓闸阀 Z45X(D41X)-16Q 2.材质及规格:球墨铸铁、 DN150 | 个 | 2.00 | 53.29 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 雨水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 雨水支管 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN300 3.连接形式:承插电熔连接 | m | 74.07 | 32.07 |
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚中粗砂垫层 2.规格:HDPE缠绕增强管,DN400 3.接口方式:橡胶圈接口 | m | 15.00 | 37.47 |
| 3 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN600 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 282.42 | 208.18 |
| 4 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN800 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 69.92 | 287.74 |
| 5 | 混凝土井 | 2000*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页143井深1.76m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm 10.C30混凝土井筒 11.C30混凝土井盖 | 座 | 1.00 | 4335.4 |
| 6 | 混凝土井 | φ1000mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深1.86m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 6.00 | 2212.19 |
| 7 | 混凝土井 | φ1250mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深：2.54m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 3441.87 |
| 8 | 混凝土井 | 1700*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页59井深2.61m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 5637.57 |
| 9 | 混凝土井 | φ1000mm沉泥井 做法详见 20S515,页313 1.井深3.1m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 1.00 | 3700.57 |
| 10 | 混凝土井 | φ1250mm沉泥井 做法详见 20S515,页29 平均井深2.34m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 3308.63 |
| 11 | 雨水井 | 偏沟式雨水篦 做法详见图集 16S518-11 1.100mm厚C20混凝土底板 2.20mm厚C20细石混凝土流槽 3.M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4.内侧M10水泥砂浆勾缝 5.球墨铸铁篦子 | 座 | 15.00 | 449.32 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽<1.2m | m3 | 126.55 | 4.99 |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1312.64 | 4.99 |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 867.26 | 5.68 |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 608.42 | 4.38 |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 1239.50 | 3.55 |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1607.12 | 0.28 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 污水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内，底宽<1.2m | m3 | 649.26 | 5.68 |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 489.72 | 4.38 |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 133.06 | 3.55 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:5km | m3 | 86.36 | 0.28 |
| 5 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚砂垫层 2.材质及规格:HDPE增强缠绕 管(B型结构壁管)DN300，环刚 度≥8KN/m2 3.连接形式:承插橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 94.33 | 36.9 |
| 6 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形混凝土雨水检查 井,详见图集号20S515-30页 ,平均井深2.88m 2.垫层、基础材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层、200厚 C30、S6混凝土底板 3.混凝土强度等级:C30、S6混 凝土井壁 4.内壁采用防水水泥砂浆抹面 ，抹至管顶上 200mm，外壁用 防水水泥砂浆勾缝 5.井盖、井圈材质及规格 :C30混凝土盖板制作及安装、 C30混凝土井圈、C30预制混凝 土井筒 6.踏步材质、规格:铸铁爬梯 7.底板、井壁钢筋：HRB400φ12 8.盖板钢筋：HRB400φ14 9.流槽：砖砌及抹面 10.井字架 11.井筒四周垫层、基础材质 及厚度:150厚碎石垫层 12.安全防坠网 13.φ700 D400可调防盗式球 墨铸铁双层井盖、井座 | 座 | 2.00 | 3206.92 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十 | 电力工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:6*φ175*20+2*φ110*12 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:3*2+1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-3*2+φ100-1*2 | m | 94.34 | 133.01 |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:4*φ175+1*φ110 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2*2+1*1 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-2*2+φ100-1*1 | m | 307.00 | 96.54 |
| 3 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:2*φ175 3.材质:DN175 MPP管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-1*2 | m | 9.00 | 29.61 |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.6+2孔 | m | 90.34 | 44.33 |
| 5 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.4+2孔 | m | 292.19 | 32.21 |
| 6 | 人(手)孔井 | 2000*1200*1700mm电力直通井 做法详见SR-5-01-7 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 | 4952.61 |
| 7 | 人(手)孔井 | 2000*1700*2100mm电力三通井 做法详见SR-5-01-8 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 3.00 | 6552.17 |
| 8 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀铜扁钢 3.规格:-50X5 | m | 820.68 | 28.06 |
| 9 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀铜圆钢 3.规格:φ25X2500 | 根 | 36.00 | 45.31 |
| 10 | 警示(示踪)带铺设 | 1.电缆路径警示带 | m | 628.24 | 0.29 |
| 11 | 电缆标志桩 | 1.C25混凝土立柱 2.现浇混凝土 圆钢筋 (φ 10以内) | 个 | 10.00 | 56.9 |
| 12 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 43.00 | 22.12 |
| 13 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 9.00 | 62.4 |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 592.97 | 4.99 |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 325.16 | 3.55 |
| 17 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 87.45 | 4.38 |
| 18 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 492.45 | 0.28 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 通信工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×3 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 400.55 | 59.86 |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 10.00 | 40.88 |
| 3 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.6孔 | m | 374.85 | 15.32 |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.4孔 | m | 9.30 | 10.2 |
| 5 | 人(手)孔井 | 2200*1400*1800mm直线型人孔 做法详见RK(I)-1-1(A),页9 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 | 4360.9 |
| 6 | 人(手)孔井 | 3200*1400*2000mm电力三通井 做法详见RK(I)-1-1(A),页11 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 4.00 | 5875.86 |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 150.00 | 21.74 |
| 8 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 10.00 | 62.4 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 309.78 | 7.15 |
| 10 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 104.77 | 3.55 |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 157.45 | 4.38 |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 128.80 | 0.28 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 路灯工程 |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变 电站 | 1.名称:路灯箱式变（含控制 柜等） 2.型号:S13-10/0.4-200KVA IP54 3.基础：100mmC20混凝土垫层 、150mmC20混凝土垫层、 4.C20混凝土墙壁 5.接地极 6.接地母线 7.内、外壁抹灰 8.预埋镀锌钢管 9.箱式变围网 10.MEB箱总等电位端子箱 11.具体详见施工图 | 台 | 1.00 | 16241.46 |
| 2 | 落地式控制箱 | 1.名称:路灯控制箱（设于箱 变低压室） 2.微电脑控制系统,内含远程 监控系统 | 台 | 1.00 | 424.89 |
| 3 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长 2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24× 1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 11.00 | 638.91 |
| 4 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 | 642.23 |
| 5 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 1.00 | 1626.4 |
| 6 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 | 1611.93 |
| 7 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLHV-0.6/1KV-5× 35mm2 | m | 619.08 | 11.56 |
| 8 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.材质:镀锌 | m | 153.76 | 50.22 |
| 9 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN75 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地 | m | 383.22 | 15.92 |
| 10 | 人(手)孔井 | 960×960×1100mm圆形检查井 做法详见SR-6-02-8 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 6.00 | 631.52 |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 62.80 | 4.99 |
| 12 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 164.11 | 5.26 |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 60.34 | 3.55 |
| 14 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 108.81 | 9.8 |
| 15 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 101.84 | 0.28 |
| 16 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 | 系统 | 1.00 | 533.58 |
| 17 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 1514.53 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草块 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月 4.基肥：3kg/m2 | m2 | 980.25 | 10.4 |
| 2 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 980.25 | 4.71 |
| 3 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:按设计要求 2.取土运距:自行考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:自行考虑 | m3 | 294.08 | 1.44 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）

道路改造工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：福建瑞谦建设工程有限公司

我司愿意参加九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 固定单价最高限价 （元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  | 劳务分包费用最高限价897412.56元（含税3%） |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 14.00 | 0.67 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土(路槽厚度 土方) 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2150.04 | 0.67 |  |  |  |
| 3 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 7.00 | 0.67 |  |  |  |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:利用场内 土方、运距自行考虑 | m3 | 57.00 | 0.49 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 2105.52 | 0.28 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软基处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 1331.00 | 63.12 |  |  |  |
| 2 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共60m,桩长5.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 930.00 | 63.59 |  |  |  |
| 3 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长6.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 583.00 | 64.16 |  |  |  |
| 4 | 褥垫层 | 1.厚度:0.5m 2.材料品种、规格及比例:碎 石 | m3 | 523.80 | 4.45 |  |  |  |
| 5 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工格栅 抗拉强度≥50KN/m | m2 | 1451.70 | 7.61 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 3094.20 | 1.41 |  |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:碎石 2.厚度:15cm 3.部位:基层 | m2 | 3094.20 | 0.23 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:5km | m3 | 1082.97 | 0.74 |  |  |  |
| 4 | 拆除铁塔 | 1.拆除小型铁塔（含装车、外 弃5km） | 座 | 1.00 | 557.99 |  |  |  |
| 5 | 拆除电杆 | 1.拆除电力、通讯杆（装车、 外弃5km） | 根 | 3.00 | 123.05 |  |  |  |
| 6 | 拆除线缆 | 1.拆除电力线缆、通信光缆（ 含装车、外弃） | m | 1965.00 | 5.76 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:4.5MPa 2.厚度:22cm 3.胀缝：填沥青填缝料、胀缝 板 4.传力杆套筒制安 | m2 | 3347.7 | 27.04 |  |  |  |
| 2 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm | m2 | 3634.06 | 9.15 |  |  |  |
| 3 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.路基夯实 | m2 | 3828.64 | 6.2 |  |  |  |
| 4 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:15*30cm花 岗岩路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚 度:C20混凝土基座 | m | 734.26 | 26.51 |  |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 井周加固、雨水口补强 做法 详见SR-2-02-14 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 6.989 | 998.12 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ14 | t | 0.37 | 1051.02 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:φ30 | t | 0.32 | 1051.03 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（支架钢 筋、箍筋、角隅钢筋） 2.钢筋规格:φ20以内 | t | 0.274 | 1380.96 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:停止线 3.线型:实线，线宽30cm | m2 | 4.20 | 8.8 |  |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道边缘线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 130.74 | 8.8 |  |  |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:虚线，线宽15cm | m2 | 18.07 | 8.8 |  |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 14.22 | 8.8 |  |  |  |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:人行横道线 3.线型:实线，线宽40cm | m2 | 69.87 | 34.62 |  |  |  |
| 6 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:减速绕行线 3.线型:虚线，线宽20cm | m2 | 1.95 | 36.36 |  |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行箭头 3.规格尺寸:450*69cm | 个 | 6.00 | 58.08 |  |  |  |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左（右）转箭头 3.规格尺寸:450*226cm | 个 | 4.00 | 108.18 |  |  |  |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左、右转箭头 3.规格尺寸:450*203cm | 个 | 4.00 | 116.61 |  |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:预告标记 3.规格尺寸: 1.5×3m | 个 | 5.00 | 187.75 |  |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:让行标记 3.规格尺寸:1.2×3m | 个 | 2.00 | 134.13 |  |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:非机动车车道标记 3.规格尺寸:1.2×0.73m | 个 | 8.00 | 99.32 |  |  |  |
| 13 | 减速垄 | 1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:38*50*5cm | m | 39.04 | 29.85 |  |  |  |
| 14 | 标志板 | 1.类型:D600mm指示标志（附 着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反 光膜 | 块 | 2.00 | 106.37 |  |  |  |
| 15 | 标志板 | 1.类型:600*600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 | 117.13 |  |  |  |
| 16 | 标志板 | 1.类型:正三角700mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 | 96.58 |  |  |  |
| 17 | 标志板 | 1.类型:700*1350mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 | 198.51 |  |  |  |
| 18 | 标志板 | 1.类型:2*D600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 | 198.5 |  |  |  |
| 19 | 标杆 | 1.类型:600*600mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土 基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 248.96 |  |  |  |
| 20 | 标杆 | 1.类型:△700mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土 基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 248.96 |  |  |  |
| 21 | 标杆 | 1.类型:700*1350mm单柱式标 杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 | 269.64 |  |  |  |
| 22 | 标杆 | 1.类型:2*D600mm圆形单柱式 标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 3.00 | 212.22 |  |  |  |
| 23 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 9.22 | 5.26 |  |  |  |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 6.34 | 9.8 |  |  |  |
| 25 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1.93 | 0.28 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 交通电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 274.22 | 45.64 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.材质:PE管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 567.60 | 9.14 |  |  |  |
| 3 | 人(手)孔井 | 450×350×800mm圆形检查井 做法详见SR-4-02-7 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 11.00 | 516.27 |  |  |  |
| 4 | 监控摄像机 | 1.类型:高清球机 2.规格、型号:400万像素 (TVC) 3.具体参数详见施工图 | 台 | 3.00 | 98.36 |  |  |  |
| 5 | 设备控制机箱 | 1.类型:监控设备挂杆机箱(定 制) | 台 | 3.00 | 470.57 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 1.ZA-RVV-600V-3*4.0 | m | 350.00 | 1.94 |  |  |  |
| 7 | 光缆 | 1.GYTS-6B1光缆 | m | 550.00 | 2.36 |  |  |  |
| 8 | 收发器 | 1.10M/100M/1000M 自适应能力 | 台 | 6.00 | 98.36 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 1.2光8电工业级千兆交换机 | 台 | 3.00 | 590.14 |  |  |  |
| 10 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 165.29 | 4.99 |  |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 161.05 | 3.55 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 165.29 | 0.28 |  |  |  |
| 13 | 交通智能系统调试 | 1.摄像系统调试 | 系统 | 1.00 | 305.42 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽 <1.2m | m3 | 51.32 | 4.99 |  |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 31.19 | 3.55 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 51.32 | 0.28 |  |  |  |
| 4 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂 2.材质及规格:DN200、球墨铸 铁管 δ=K9,PN=0.6MPa 3.连接形式:滑入式球墨铸铁 T型接口（橡胶圈接口） 4.管道检验及试验要求:管道 水压试验、冲洗、消毒 | m | 94.19 | 43.65 |  |  |  |
| 5 | 消火栓 | 1.规格:SA100/65-1.6 2.安装部位、方式:详图集 13s201,页31 | 个 | 2.00 | 168.8 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 消火栓φ1200地面操作砖砌圆 形立式闸阀井、详图集 05S502页16，井深：2.35m 1.垫层、基础材质及厚度 :C10混凝土井基100mm、C25混 凝土200mm底板 2.砌筑材料品种、规格、强度 等级:MU10级砖 3.砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C25混凝土 盖板制作及安装 5.井盖、井圈材质及规格 :C250 级球墨铸铁装饰井盖、井座 6.Φ700砖砌井筒 7.踏步材质、规格:塑钢踏步 8.C25细石混凝土井圈，二次浇筑 9.安全防坠网 10.井字架 11.集水坑 12.预制混凝土 圆钢筋 HPB300Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ14 13.现浇混凝土 螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12 | 座 | 2.00 | 1876.65 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 1.种类:消火栓闸阀 Z45X(D41X)-16Q 2.材质及规格:球墨铸铁、 DN150 | 个 | 2.00 | 53.29 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 雨水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 雨水支管 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN300 3.连接形式:承插电熔连接 | m | 74.07 | 32.07 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚中粗砂垫层 2.规格:HDPE缠绕增强管,DN400 3.接口方式:橡胶圈接口 | m | 15.00 | 37.47 |  |  |  |
| 3 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN600 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 282.42 | 208.18 |  |  |  |
| 4 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN800 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 69.92 | 287.74 |  |  |  |
| 5 | 混凝土井 | 2000*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页143井深1.76m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm 10.C30混凝土井筒 11.C30混凝土井盖 | 座 | 1.00 | 4335.4 |  |  |  |
| 6 | 混凝土井 | φ1000mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深1.86m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 6.00 | 2212.19 |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | φ1250mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深：2.54m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 3441.87 |  |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1700*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页59井深2.61m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 5637.57 |  |  |  |
| 9 | 混凝土井 | φ1000mm沉泥井 做法详见 20S515,页313 1.井深3.1m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 1.00 | 3700.57 |  |  |  |
| 10 | 混凝土井 | φ1250mm沉泥井 做法详见 20S515,页29 平均井深2.34m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 | 3308.63 |  |  |  |
| 11 | 雨水井 | 偏沟式雨水篦 做法详见图集 16S518-11 1.100mm厚C20混凝土底板 2.20mm厚C20细石混凝土流槽 3.M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4.内侧M10水泥砂浆勾缝 5.球墨铸铁篦子 | 座 | 15.00 | 449.32 |  |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽<1.2m | m3 | 126.55 | 4.99 |  |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1312.64 | 4.99 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 867.26 | 5.68 |  |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 608.42 | 4.38 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 1239.50 | 3.55 |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1607.12 | 0.28 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内，底宽<1.2m | m3 | 649.26 | 5.68 |  |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 489.72 | 4.38 |  |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 133.06 | 3.55 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:5km | m3 | 86.36 | 0.28 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚砂垫层 2.材质及规格:HDPE增强缠绕 管(B型结构壁管)DN300，环刚 度≥8KN/m2 3.连接形式:承插橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 94.33 | 36.9 |  |  |  |
| 6 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形混凝土雨水检查 井,详见图集号20S515-30页 ,平均井深2.88m 2.垫层、基础材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层、200厚 C30、S6混凝土底板 3.混凝土强度等级:C30、S6混 凝土井壁 4.内壁采用防水水泥砂浆抹面 ，抹至管顶上 200mm，外壁用 防水水泥砂浆勾缝 5.井盖、井圈材质及规格 :C30混凝土盖板制作及安装、 C30混凝土井圈、C30预制混凝 土井筒 6.踏步材质、规格:铸铁爬梯 7.底板、井壁钢筋：HRB400φ12 8.盖板钢筋：HRB400φ14 9.流槽：砖砌及抹面 10.井字架 11.井筒四周垫层、基础材质 及厚度:150厚碎石垫层 12.安全防坠网 13.φ700 D400可调防盗式球 墨铸铁双层井盖、井座 | 座 | 2.00 | 3206.92 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 电力工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:6*φ175*20+2*φ110*12 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:3*2+1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-3*2+φ100-1*2 | m | 94.34 | 133.01 |  |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:4*φ175+1*φ110 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2*2+1*1 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-2*2+φ100-1*1 | m | 307.00 | 96.54 |  |  |  |
| 3 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:2*φ175 3.材质:DN175 MPP管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-1*2 | m | 9.00 | 29.61 |  |  |  |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.6+2孔 | m | 90.34 | 44.33 |  |  |  |
| 5 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.4+2孔 | m | 292.19 | 32.21 |  |  |  |
| 6 | 人(手)孔井 | 2000*1200*1700mm电力直通井 做法详见SR-5-01-7 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 | 4952.61 |  |  |  |
| 7 | 人(手)孔井 | 2000*1700*2100mm电力三通井 做法详见SR-5-01-8 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 3.00 | 6552.17 |  |  |  |
| 8 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀铜扁钢 3.规格:-50X5 | m | 820.68 | 28.06 |  |  |  |
| 9 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀铜圆钢 3.规格:φ25X2500 | 根 | 36.00 | 45.31 |  |  |  |
| 10 | 警示(示踪)带铺设 | 1.电缆路径警示带 | m | 628.24 | 0.29 |  |  |  |
| 11 | 电缆标志桩 | 1.C25混凝土立柱 2.现浇混凝土 圆钢筋 (φ 10以内) | 个 | 10.00 | 56.9 |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 43.00 | 22.12 |  |  |  |
| 13 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 9.00 | 62.4 |  |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 592.97 | 4.99 |  |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 325.16 | 3.55 |  |  |  |
| 17 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 87.45 | 4.38 |  |  |  |
| 18 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 492.45 | 0.28 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 通信工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×3 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 400.55 | 59.86 |  |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 10.00 | 40.88 |  |  |  |
| 3 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.6孔 | m | 374.85 | 15.32 |  |  |  |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.4孔 | m | 9.30 | 10.2 |  |  |  |
| 5 | 人(手)孔井 | 2200*1400*1800mm直线型人孔 做法详见RK(I)-1-1(A),页9 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 | 4360.9 |  |  |  |
| 6 | 人(手)孔井 | 3200*1400*2000mm电力三通井 做法详见RK(I)-1-1(A),页11 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 4.00 | 5875.86 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 150.00 | 21.74 |  |  |  |
| 8 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 10.00 | 62.4 |  |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 309.78 | 7.15 |  |  |  |
| 10 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 104.77 | 3.55 |  |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 157.45 | 4.38 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 128.80 | 0.28 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变 电站 | 1.名称:路灯箱式变（含控制 柜等） 2.型号:S13-10/0.4-200KVA IP54 3.基础：100mmC20混凝土垫层 、150mmC20混凝土垫层、 4.C20混凝土墙壁 5.接地极 6.接地母线 7.内、外壁抹灰 8.预埋镀锌钢管 9.箱式变围网 10.MEB箱总等电位端子箱 11.具体详见施工图 | 台 | 1.00 | 16241.46 |  |  |  |
| 2 | 落地式控制箱 | 1.名称:路灯控制箱（设于箱 变低压室） 2.微电脑控制系统,内含远程 监控系统 | 台 | 1.00 | 424.89 |  |  |  |
| 3 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长 2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角钢 L50×50×5mm L=2500、接地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500×5mm预埋热镀锌钢板、450×450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 11.00 | 638.91 |  |  |  |
| 4 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500×5mm预埋热镀锌钢板、450×450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 | 642.23 |  |  |  |
| 5 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500×5mm预埋热镀锌钢板、450×450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 1.00 | 1626.4 |  |  |  |
| 6 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500×5mm预埋热镀锌钢板、450×450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 | 1611.93 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLHV-0.6/1KV-5×35mm2 | m | 619.08 | 11.56 |  |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.材质:镀锌 | m | 153.76 | 50.22 |  |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN75 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地 | m | 383.22 | 15.92 |  |  |  |
| 10 | 人(手)孔井 | 960×960×1100mm圆形检查井 做法详见SR-6-02-8 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 6.00 | 631.52 |  |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 62.80 | 4.99 |  |  |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 164.11 | 5.26 |  |  |  |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 60.34 | 3.55 |  |  |  |
| 14 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 108.81 | 9.8 |  |  |  |
| 15 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 101.84 | 0.28 |  |  |  |
| 16 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 | 系统 | 1.00 | 533.58 |  |  |  |
| 17 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 | 系统 | 1.00 | 1514.53 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草块 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月 4.基肥：3kg/m2 | m2 | 980.25 | 10.4 |  |  |  |
| 2 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 980.25 | 4.71 |  |  |  |
| 3 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:按设计要求 2.取土运距:自行考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:自行考虑 | m3 | 294.08 | 1.44 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

我司承诺服务期限为：合同工期为180日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

- 3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。

- 4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：福建瑞谦建设工程有限公司  （以下简称甲方）

劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1 项目名称：九湖产业社区纵二路（横二路-横一路段）道路改造工程劳务分包

1.2 建设地点：高新区九湖产业社区

1.3建设规模及建设内容：对九湖产业社区纵二路的道路工程、交通工程、给排水及管线综合工程、照明工程等改造。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括道路工程、交通工程、电力工程、绿化工程等，具体详合同附件。

2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。

第三条  工期要求

3.1总工期180日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付

5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。

以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，竣工资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。

第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责；

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；

（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。

第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十三条  合同生效

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:

蔡坑工业园2号7#楼

电    话:0596-6628973               电    话:

开户银行：

账    号：

签订日期：2025年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

| 序号 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 14.00 |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土(路槽厚度 土方) 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2150.04 |  |  |
| 3 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 7.00 |  |  |
| 4 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:利用场内 土方、运距自行考虑 | m3 | 57.00 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 2105.52 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软基处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 1331.00 |  |  |
| 2 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共60m,桩长5.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 930.00 |  |  |
| 3 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:空桩长度 共54m,桩长6.5m 3.桩截面:φ0.6m 4.旋喷类型、方法:二重管法 5.水泥强度等级、掺量 :42.5水泥、259.2Kg/m | m | 583.00 |  |  |
| 4 | 褥垫层 | 1.厚度:0.5m 2.材料品种、规格及比例:碎 石 | m3 | 523.80 |  |  |
| 5 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工格栅 抗拉强度≥50KN/m | m2 | 1451.70 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 3094.20 |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:碎石 2.厚度:15cm 3.部位:基层 | m2 | 3094.20 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:5km | m3 | 1082.97 |  |  |
| 4 | 拆除铁塔 | 1.拆除小型铁塔（含装车、外 弃5km） | 座 | 1.00 |  |  |
| 5 | 拆除电杆 | 1.拆除电力、通讯杆（装车、 外弃5km） | 根 | 3.00 |  |  |
| 6 | 拆除线缆 | 1.拆除电力线缆、通信光缆（ 含装车、外弃） | m | 1965.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:4.5MPa 2.厚度:22cm 3.胀缝：填沥青填缝料、胀缝 板 4.传力杆套筒制安 | m2 | 3347.7 |  |  |
| 2 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm | m2 | 3634.06 |  |  |
| 3 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.路基夯实 | m2 | 3828.64 |  |  |
| 4 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:15*30cm花 岗岩路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚 度:C20混凝土基座 | m | 734.26 |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 井周加固、雨水口补强 做法 详见SR-2-02-14 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 6.989 |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ14 | t | 0.37 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:φ30 | t | 0.32 |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（支架钢 筋、箍筋、角隅钢筋） 2.钢筋规格:φ20以内 | t | 0.274 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:停止线 3.线型:实线，线宽30cm | m2 | 4.20 |  |  |
| 2 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道边缘线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 130.74 |  |  |
| 3 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:虚线，线宽15cm | m2 | 18.07 |  |  |
| 4 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:车道分界线 3.线型:实线，线宽15cm | m2 | 14.22 |  |  |
| 5 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:人行横道线 3.线型:实线，线宽40cm | m2 | 69.87 |  |  |
| 6 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.工艺:减速绕行线 3.线型:虚线，线宽20cm | m2 | 1.95 |  |  |
| 7 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行箭头 3.规格尺寸:450*69cm | 个 | 6.00 |  |  |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左（右）转箭头 3.规格尺寸:450*226cm | 个 | 4.00 |  |  |
| 9 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:直行+左、右转箭头 3.规格尺寸:450*203cm | 个 | 4.00 |  |  |
| 10 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:预告标记 3.规格尺寸: 1.5×3m | 个 | 5.00 |  |  |
| 11 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:让行标记 3.规格尺寸:1.2×3m | 个 | 2.00 |  |  |
| 12 | 标记 | 1.材料品种:白色热熔漆 2.类型:非机动车车道标记 3.规格尺寸:1.2×0.73m | 个 | 8.00 |  |  |
| 13 | 减速垄 | 1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:38*50*5cm | m | 39.04 |  |  |
| 14 | 标志板 | 1.类型:D600mm指示标志（附 着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反 光膜 | 块 | 2.00 |  |  |
| 15 | 标志板 | 1.类型:600*600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 |  |  |
| 16 | 标志板 | 1.类型:正三角700mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 |  |  |
| 17 | 标志板 | 1.类型:700*1350mm指示标志 （含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 2.00 |  |  |
| 18 | 标志板 | 1.类型:2*D600mm指示标志（ 含附着式） 2.材质、规格尺寸:LF2-M铝板 3.板面反光膜等级:超级强反光膜 | 块 | 4.00 |  |  |
| 19 | 标杆 | 1.类型:600*600mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:1000*600*800mmC25混凝土 基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 |  |  |
| 20 | 标杆 | 1.类型:△700mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 |  |  |
| 21 | 标杆 | 1.类型:700*1350mm单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5× 2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 1.00 |  |  |
| 22 | 标杆 | 1.类型:2*D600mm圆形单柱式标杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:φ89×4.5×2550mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:1000*600*800mmC25混凝土基础 5.具体详见SR-4-01-7 | 根 | 3.00 |  |  |
| 23 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 9.22 |  |  |
| 24 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 6.34 |  |  |
| 25 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1.93 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 交通电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 274.22 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.材质:PE管 2.规格:2*DN80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 567.60 |  |  |
| 3 | 人(手)孔井 | 450×350×800mm圆形检查井 做法详见SR-4-02-7 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 11.00 |  |  |
| 4 | 监控摄像机 | 1.类型:高清球机 2.规格、型号:400万像素 (TVC) 3.具体参数详见施工图 | 台 | 3.00 |  |  |
| 5 | 设备控制机箱 | 1.类型:监控设备挂杆机箱(定 制) | 台 | 3.00 |  |  |
| 6 | 电缆 | 1.ZA-RVV-600V-3*4.0 | m | 350.00 |  |  |
| 7 | 光缆 | 1.GYTS-6B1光缆 | m | 550.00 |  |  |
| 8 | 收发器 | 1.10M/100M/1000M 自适应能力 | 台 | 6.00 |  |  |
| 9 | 交换机 | 1.2光8电工业级千兆交换机 | 台 | 3.00 |  |  |
| 10 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 165.29 |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 161.05 |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 165.29 |  |  |
| 13 | 交通智能系统调试 | 1.摄像系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽 <1.2m | m3 | 51.32 |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 31.19 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 51.32 |  |  |
| 4 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂 2.材质及规格:DN200、球墨铸 铁管 δ=K9,PN=0.6MPa 3.连接形式:滑入式球墨铸铁 T型接口（橡胶圈接口） 4.管道检验及试验要求:管道 水压试验、冲洗、消毒 | m | 94.19 |  |  |
| 5 | 消火栓 | 1.规格:SA100/65-1.6 2.安装部位、方式:详图集 13s201,页31 | 个 | 2.00 |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 消火栓φ1200地面操作砖砌圆 形立式闸阀井、详图集 05S502页16，井深：2.35m 1.垫层、基础材质及厚度 :C10混凝土井基100mm、C25混 凝土200mm底板 2.砌筑材料品种、规格、强度 等级:MU10级砖 3.砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C25混凝土 盖板制作及安装 5.井盖、井圈材质及规格 :C250 级球墨铸铁装饰井盖、井座 6.Φ700砖砌井筒 7.踏步材质、规格:塑钢踏步 8.C25细石混凝土井圈，二次浇筑 9.安全防坠网 10.井字架 11.集水坑 12.预制混凝土 圆钢筋 HPB300Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12、螺纹钢筋 HRB400Φ14 13.现浇混凝土 螺纹钢筋 HRB400Φ10、螺纹钢筋 HRB400Φ12 | 座 | 2.00 |  |  |
| 7 | 阀门 | 1.种类:消火栓闸阀 Z45X(D41X)-16Q 2.材质及规格:球墨铸铁、 DN150 | 个 | 2.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 雨水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 雨水支管 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE缠绕增强管 DN300 3.连接形式:承插电熔连接 | m | 74.07 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚中粗砂垫层 2.规格:HDPE缠绕增强管,DN400 3.接口方式:橡胶圈接口 | m | 15.00 |  |  |
| 3 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN600 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 282.42 |  |  |
| 4 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚级配碎石垫层 2.管座材质:C15 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管,DN800 4.接口方式:橡胶圈接口 | m | 69.92 |  |  |
| 5 | 混凝土井 | 2000*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页143井深1.76m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm 10.C30混凝土井筒 11.C30混凝土井盖 | 座 | 1.00 |  |  |
| 6 | 混凝土井 | φ1000mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深1.86m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 6.00 |  |  |
| 7 | 混凝土井 | φ1250mm雨水检查井 做法详 见20S515,页29 1.平均井深：2.54m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 |  |  |
| 8 | 混凝土井 | 1700*1500mm雨水检查井 做法 详见20S515,页59井深2.61m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 |  |  |
| 9 | 混凝土井 | φ1000mm沉泥井 做法详见 20S515,页313 1.井深3.1m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ 700mm | 座 | 1.00 |  |  |
| 10 | 混凝土井 | φ1250mm沉泥井 做法详见 20S515,页29 平均井深2.34m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.250mm厚C30S6混凝土底板 3.C30S6混凝土井壁 4.钢筋制安 5.C15混凝土流槽 6.踏步 7.安全网 8.井字架 9.可调式球墨铸铁井盖φ700mm | 座 | 1.00 |  |  |
| 11 | 雨水井 | 偏沟式雨水篦 做法详见图集 16S518-11 1.100mm厚C20混凝土底板 2.20mm厚C20细石混凝土流槽 3.M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4.内侧M10水泥砂浆勾缝 5.球墨铸铁篦子 | 座 | 15.00 |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内，底宽<1.2m | m3 | 126.55 |  |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1312.64 |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 867.26 |  |  |
| 15 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 608.42 |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 1239.50 |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 1607.12 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 污水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内，底宽<1.2m | m3 | 649.26 |  |  |
| 2 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 489.72 |  |  |
| 3 | 填方 | 1.密实度要求:满足设计和规 范的要求 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 133.06 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:5km | m3 | 86.36 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :200mm厚砂垫层 2.材质及规格:HDPE增强缠绕 管(B型结构壁管)DN300，环刚 度≥8KN/m2 3.连接形式:承插橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 94.33 |  |  |
| 6 | 混凝土井 | 1.φ1000圆形混凝土雨水检查 井,详见图集号20S515-30页 ,平均井深2.88m 2.垫层、基础材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层、200厚 C30、S6混凝土底板 3.混凝土强度等级:C30、S6混 凝土井壁 4.内壁采用防水水泥砂浆抹面 ，抹至管顶上 200mm，外壁用 防水水泥砂浆勾缝 5.井盖、井圈材质及规格 :C30混凝土盖板制作及安装、 C30混凝土井圈、C30预制混凝 土井筒 6.踏步材质、规格:铸铁爬梯 7.底板、井壁钢筋：HRB400φ12 8.盖板钢筋：HRB400φ14 9.流槽：砖砌及抹面 10.井字架 11.井筒四周垫层、基础材质 及厚度:150厚碎石垫层 12.安全防坠网 13.φ700 D400可调防盗式球 墨铸铁双层井盖、井座 | 座 | 2.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 电力工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:6*φ175*20+2*φ110*12 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:3*2+1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-3*2+φ100-1*2 | m | 94.34 |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:4*φ175+1*φ110 3.材质:DN175 MPP管、DN100 UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2*2+1*1 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-2*2+φ100-1*1 | m | 307.00 |  |  |
| 3 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:2*φ175 3.材质:DN175 MPP管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:1*2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 φ175-1*2 | m | 9.00 |  |  |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.6+2孔 | m | 90.34 |  |  |
| 5 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 30mm 2.4+2孔 | m | 292.19 |  |  |
| 6 | 人(手)孔井 | 2000*1200*1700mm电力直通井 做法详见SR-5-01-7 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 |  |  |
| 7 | 人(手)孔井 | 2000*1700*2100mm电力三通井 做法详见SR-5-01-8 1.C15预拌非泵送混凝土 2.C30混凝土底板 3.C30预拌非泵送混凝土井壁 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 3.00 |  |  |
| 8 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀铜扁钢 3.规格:-50X5 | m | 820.68 |  |  |
| 9 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀铜圆钢 3.规格:φ25X2500 | 根 | 36.00 |  |  |
| 10 | 警示(示踪)带铺设 | 1.电缆路径警示带 | m | 628.24 |  |  |
| 11 | 电缆标志桩 | 1.C25混凝土立柱 2.现浇混凝土 圆钢筋 (φ 10以内) | 个 | 10.00 |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 43.00 |  |  |
| 13 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 9.00 |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 592.97 |  |  |
| 16 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 325.16 |  |  |
| 17 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 87.45 |  |  |
| 18 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 492.45 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 通信工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×3 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 400.55 |  |  |
| 2 | 电缆排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:φ110*3.2mm 3.材质:UPVC管 4.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:100厚C20混凝 土垫层 5.排管排列形式:2×2 6.电缆保护管管枕：成品管枕 | m | 10.00 |  |  |
| 3 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.6孔 | m | 374.85 |  |  |
| 4 | 管道包封 | 1.M10水泥砂浆填缝,管间隙 20mm 2.4孔 | m | 9.30 |  |  |
| 5 | 人(手)孔井 | 2200*1400*1800mm直线型人孔 做法详见RK(I)-1-1(A),页9 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 6.00 |  |  |
| 6 | 人(手)孔井 | 3200*1400*2000mm电力三通井 做法详见RK(I)-1-1(A),页11 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆砖砌体 3.1:2.5水泥砂浆抹面内 15mm/外20mm 4.现浇混凝土圆钢筋制安 5.C30预制 井室盖板 6.安装 井室盖板 矩形盖板 7.预制混凝土 螺纹钢筋制安 8.预制混凝土 圆钢筋制安 9.安全防坠网 10.钢管井字架 11.D400级φ700重型可调式球 墨铸铁双层井盖 (圆盖) 12.拉力环 13.C30预拌非泵送混凝土井圈 14.雨水井(铸铁平箅) 15.电缆支架 | 座 | 4.00 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度 :140mm厚碎石垫层 2.材质及规格:PVC-U管φ110 3.连接形式:橡胶圈接口 | m | 150.00 |  |  |
| 8 | 阀门 | 1.种类:逆止阀 2.材质及规格:XF100-270-T 3.试验要求:阀门水压试验 | 个 | 10.00 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 309.78 |  |  |
| 10 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 104.77 |  |  |
| 11 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 157.45 |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 128.80 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 路灯工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变 电站 | 1.名称:路灯箱式变（含控制 柜等） 2.型号:S13-10/0.4-200KVA IP54 3.基础：100mmC20混凝土垫层 、150mmC20混凝土垫层、 4.C20混凝土墙壁 5.接地极 6.接地母线 7.内、外壁抹灰 8.预埋镀锌钢管 9.箱式变围网 10.MEB箱总等电位端子箱 11.具体详见施工图 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 落地式控制箱 | 1.名称:路灯控制箱（设于箱 变低压室） 2.微电脑控制系统,内含远程 监控系统 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长 2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24× 1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 11.00 |  |  |
| 4 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 |  |  |
| 5 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=8m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-60W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 1.00 |  |  |
| 6 | 常规照明灯 | 1.名称:综合路灯杆 2.灯杆材质、高度:H=10m 3.灯杆编号:路灯杆号 4.灯架形式及臂长: 臂长2.0米 5.光源数量:1盏、LED-120W 6.附件配置:熔断器 7.垫层、基础：厚度、材料品 种、强度等级:C25混凝土基础 8.接地要求:接地极热镀锌角 钢 L50×50×5mm L=2500、接 地线热镀锌扁钢-50×5 9.预埋铁件：500×500× 5mm预埋热镀锌钢板、450× 450×20mm厚灯柱法兰盘 10.护套线：FVL-500V-3x2.5 11.地脚螺栓：4×M24×1580mm 12.基础钢筋制安 | 套 | 2.00 |  |  |
| 7 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLHV-0.6/1KV-5× 35mm2 | m | 619.08 |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.材质:镀锌 | m | 153.76 |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN75 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地 | m | 383.22 |  |  |
| 10 | 人(手)孔井 | 960×960×1100mm圆形检查井 做法详见SR-6-02-8 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:M5浆砌MU10砖， 内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 3.盖板材质、规格:球墨铸铁 井盖550×450mm 4.基础、垫层：材料品种、厚 度:100mm厚混凝土垫层 5.C30混凝土井圈 | 座 | 6.00 |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 62.80 |  |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 164.11 |  |  |
| 13 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购，运 距自行考虑 | m3 | 60.34 |  |  |
| 14 | 填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 108.81 |  |  |
| 15 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:5km | m3 | 101.84 |  |  |
| 16 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 17 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草块 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月 4.基肥：3kg/m2 | m2 | 980.25 |  |  |
| 2 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地 | m2 | 980.25 |  |  |
| 3 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:按设计要求 2.取土运距:自行考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:自行考虑 | m3 | 294.08 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包暂定总价（含税3%） |  |  |  |  |  |  |