漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

比

选

文

件

比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司

2025年2月

漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包单位比选公告

漳州小浦南(路边村)提升工程，现该项目的装修专业工程拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

2.建设地点：漳州高新区

- 3.建设规模及建设内容：本项目规划用地面积约30亩，加固修缮总建筑面积约8000㎡，包括但不限于：建筑改造、建筑加固、外形提升改造等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：365日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程装修专业发包，具体工程量清单详比选公告附件【装修专业分包.xml】软件版。

二、资格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内专业工程分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

三、比选办法：低价中选，以下浮率的方式进行报价。

四、服务费用

本项目合同清单价9410669.86元（含税9%），装修专业分包费用最高限价9222456元（含税9%），双方实际结算采用固定优惠率加风险包干。

分包合同价中均已包括了分包人为实施和完成本项目所需的全部费用，费用组成包括但不限于分包人管理费、人工费、材料费（辅材费）、劳保费、材料场内水平，垂直运输费、赶工费、安全文明施工费、风雨季施工增加费、夜间施工增加费、检测费（如有）、降效费、内业资料费、临时措施费（含临时脚手架）、利润、税费及完成本项目不可缺少的其他费用等。

五、比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取

凡有意参加本次比选者，请于2025年2月14日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件及【装修专业分包.xml】软件版，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年2月19日9:00（北京时间）。

八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2025年2月14日

第一章 比选须知

一、项目概况

- 1.项目名称：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

- 2.建设地点：漳州高新区

- 3.建设规模及建设内容：本项目规划用地面积约30亩，加固修缮总建筑面积约8000㎡，包括但不限于：建筑改造、建筑加固、外形提升改造等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：365日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程装修专业发包，具体工程量清单详比选公告附件【装修专业分包.xml】软件版。

二、比选方式：低价中选，以下浮率的方式进行报价。

三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内专业工程分包企业；

4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年2月19日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。

五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

- 本次比选为工程装修专业发包，具体工程量清单详比选公告附件【装修专业分包.xml】软件版。

- 2.工作时间要求:365日历天。

3.技术服务质量要求：

- 中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

六、服务费用及合同款支付

1.本项目合同清单价9410669.86元（含税9%），装修专业分包费用最高限价9222456元（含税9%），双方实际结算采用固定优惠率加风险包干。

分包合同价中均已包括了分包人为实施和完成本项目所需的全部费用，费用组成包括但不限于分包人管理费、人工费、材料费（辅材费）、劳保费、材料场内水平，垂直运输费、赶工费、安全文明施工费、风雨季施工增加费、夜间施工增加费、检测费（如有）、降效费、内业资料费、临时措施费（含临时脚手架）、利润、税费及完成本项目不可缺少的其他费用等。

- 2.合同款支付：

- ①按月支付，中选人每月完成比选人的施工任务后，在每月25日之前上报上月完成的工程量，经比选人审核确认后，按合同清单价的已完工程量价款的60%支付给中选人。

- ②分部工程验收合格后，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（9%增值税专票），比选人核实无误后，按完成工程量价款的80%拨付进度款。

- ③待工程结算后，竣工资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(9%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

- ④待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

- 注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

- 若中选人所开增值税专用发票的税率非9%，合同价=中选价÷(1+9%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。

七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。

③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。

4.比选时间、地点：2025年2月19日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。

九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司

日期：2025年2月14日

第二章 专业分包工程量清单

详比选公告附件【装修专业分包.xml】软件版。

第三章  比选申请书

比选申请文件格式

漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：        (盖单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：     年    月    日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

- 三、比选申请人组织结构

| 企业登记信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

五、报价和服务承诺函

致：漳州圆新建设工程管理有限公司

我司愿意参加漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目装修专业分包费用（含税9%）报价为：按合同清单价下浮    %，即:人民币（大写）        （小写：￥       元）。

双方实际结算采用固定优惠率加风险包干。分包合同价中均已包括了分包人为实施和完成本项目所需的全部费用，费用组成包括但不限于分包人管理费、人工费、材料费（辅材费）、劳保费、材料场内水平，垂直运输费、赶工费、安全文明施工费、风雨季施工增加费、夜间施工增加费、检测费（如有）、降效费、内业资料费、临时措施费（含临时脚手架）、利润、税费及完成本项目不可缺少的其他费用等。

我司承诺服务期限为：合同工期为365日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！

比选申请人：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

年    月    日

- 注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

- 2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，统一保留两位小数，否则视为无效。

- 3.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料

比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

第四章 合同书

建设工程施工专业分包合同

项目名称：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

第一部分　协议书

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于发包人与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1.项目名称：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

2.工程地点：漳州高新区

3.分包范围：本项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以承包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围为准。

4.承包方式： ☑.包工包料       □.包工不包料       □.包工不包料（包辅材）

5.承包内容：分包人施工的内容包含钢结构施工，根据设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工要求范围内的钢结构工程。

二、分包合同价款

1、合同总价及价格形式：

□固定单价加风险包干

（1）工程量及单价清单详见附件。

（2）合同暂定总价：人民币大写           （小写：¥        ）。

□固定总价加风险包干

（1）工程量及单价清单详见附件。

（2）合同总价：人民币大写            （小写：¥         ）。

☑固定优惠率加风险包干

- 本工程按财政或承包人确定的第三方☑.结算审核总价  □.预算审核综合单价，下浮3.5 %；

（2）合同暂定总价为人民币大写               （小写：¥            ）。

2、本合同中价格含税，分包人需提供税率为：9%的增值税专用发票。

三、工期

本分包工程工期为365个日历天，具体以项目部通知为准。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：质量达到 合格 等级。

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、招选全过程相关资料；

3、总包合同文件（涉及合同价款内容除外）；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

7、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间： 2025 年    月    日；

合同订立地点： 漳州高新区

承包人（盖章）：                         分包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：              法定代表人（签字或盖章） ：

开 户 银 行：兴业银行漳州分行营业部        开 户 银 行：

账       号：161020100100539336            账     号：

地址：福建省漳州高新区西桥街道桥南         地址：

国道南路24号甲骨文双创基地2栋1楼

电话：0596-6289935                        电话：

第二部分  通用条款

略

注：

1、本合同中通用条款指GF—2003—0213《建设工程施工专业分包合同》示范文本中的“第二部分 通用条款”，内容一致。

2、本合同约定中通用条款内容与专用条款内容规定不一致的，以专用条款约定内容为准。

# 第三部分	专用条款

## 词语定义及合同文件

### 2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款及附件；3、招选全过程相关资料；4、技术标准和要求；5、总包合同文件（涉及合同价款内容除外）； 6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的签证文件，双方认可的往来传真、电报、会议纪要，分包人提供的经承包人认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检验依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式），图纸等；9、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：按国家现行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第29号）、《建设工程质量管理条例》（2019修正）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法（试行）》（闽建〔2020〕5号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住建部令第37号）及有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

### 4、图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：分包人进场施工前 ；

承包人向分包人提供图纸的套数：提供  壹  套，分包人需要增加图纸份数，承包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由分包人承担。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担： þ.无 ¨.委托范围：/，费用由分包人承担。

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：	由分包人承担。

4.4分包人对图纸的保密要求：分包人应对承包人提供的图纸予以保密，未经承包人同意，分包人不得擅自向外泄露图纸，分包人不得将图纸借给他人套用，如发现分包人擅自出借图纸导致他人套用，分包人按合同总价的2%向承包人支付违约金。

## 二、双方一般权利和义务

### 7、承包人项目经理(或项目负责人)

姓名：              职务                  联系方式：

### 8、分包人项目经理(或项目负责人)

姓名：             证号：__________      联系方式：___________

### 9、承包人的工作

9.1 承包人应完成下列工作：

（1）组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 以承包人现场通知为准；向分包人进行设计图纸交底的时间： 以承包人现场通知为准。

（2）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：无 ，其它涉及本专业分包工程所需的施工机械均由分包人提供，费用已包含在合同价款中。	（3）双方约定承包人应做的其它工作：

①承包人委派项目经理（或项目负责人）进行现场监督，对分包人进行全面管理，对生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。

②开工前负责进行图纸文件和施工技术交底，并形成书面记录。

③负责及时组织施工检查验收，完成相关验收资料和手续。

④监督、检查分包人施工进度、劳动力、材料及机械配备情况、质量和安全文明措施落实情况。

⑤承包人对分包人违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权要求分包人支付违约金、赔偿损失，并有权终止合同、停止分包人施工、指令分包人退场，另行选择施工单位进场施工等。

⑥按合同约定拨付进度款。

### 10、分包人的工作

10.1 分包人应完成下列工作：

（1）需完成的设计内容和提交时间：以承包人项目部要求为准。

（2）分包人应在本合同签订生效后	 10 个日历天内向承包人项目部提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年（若有）、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 以承包人项目部要求为准。

（3）向承包人提交施工组织设计的时间： 以承包人项目部要求为准；承包人批准施工组织设计的时间：以承包人项目部要求为准。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由分包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用分包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，分包人应自行考虑，承包人不另行支付。

（5）双方约定分包人应做的其它工作：

1.分包人项目经理(或项目负责人)应参与本项目的管理活动，包括但不限于以下：①组织项目管理；②参与处理本项目的相关协调工作；③指挥本项目的生产经营活动，调配和管理本项目的人力、资金、物资、机械设备等；④选择施工作业队伍；⑤对本项目进行合理的经济分配；⑥与承包人之间的与本项目有关往来活动：参加承包人组织的工作例会等。

2.分包人项目经理(或项目负责人)不得无故缺席承包人召开的工作例会，如缺席例会，第一次书面警告，第二次由相关管理部门介入协调，第三次则退场。

3.分包人应承担施工范围内的质量和安全责任，施工时严格按相关工程技术和安全生产规范、标准、规程及设计 、承包人要求施工。分包人应及时派驻现场施工主要管理人员到承包人工地现场，做好工程各项施工工作。

4.分包人进场施工人员必须遵守承包人制定各项规章制度，服从项目管理人员统一调配和领导。对不服从指挥和安排的施工人员承包人项目部有权强行令其停工处理，情节严重可予以清退。

5.施工中严格执行安全文明施工的有关规定，杜绝安全事故的发生，施工作业过程中施工人员应遵守安全施工操作规范，确保施工安全，否则发生的一切安全事故，由分包人自行承担；并承担由于自身安全意识和措施不力造成的事故责任和费用。对于分包人所聘用人员发生的工伤事故，由分包人承担有关责任。如因分包人未处理或处理不当导致承包人发生损失的，分包人同意由承包人直接从应付给分包人的工程款扣除工伤赔偿款项或其他因此给承包人造成的损失。

6.分包人必须严格按施工图及规范要求施工，隐蔽工程（如有）由承包人、分包人与监理单位、发包人共同验收，未经验收不得进入下道工序施工，分包人不得偷工减料或粗制滥造，如发现以上违规或质量问题，分包人无条件返工，损失自负（包括工期）。分包人必须接受承包人、监理单位、发包人和质量安全监督机构（如有）的监督管理。

7.分包人所有人员进入施工现场都必须正确佩戴劳保用品；施工中必须坚持先防护后施工的原则，不得进行冒险作业；每天坚持开展班前安全教育活动并对各务工人员监督检查，如发现未能按照班前技术交底施工的人员，要给予面对面针对性的教育纠正其错误，如有再犯错应辞退；认真完成施工现场各部位安全防护设施的搭设，不得随意拆除，如有损坏要及时修复，随时确保有效防护；所有作业人员都必须登记造册；分包人人员不得违章作业，对施工用电及各类机具必须严格按操作程序作业；现场材料的保管必须注意防火、防水、防锈蚀。

8.分包人施工中应该注意节约材料，严格材料管理，下料时应严格按照施工现场管理人员的要求进行配比操作，每道工序完成后，必须清理收拾完毕。

9.分包人按合同规定进场的材料和设备必须满足设计和规范的要求。材料进场时须按施工现场规划安排下或承包人管理人员要求下进行集中堆放，材料的水平、垂直运输等由分包人负责。分包人进场的材料设备与设计标准要求不符时，分包人应按要求的时间运出施工场地，重新进场符合要求的产品，承担由此发生的费用。

10.分包人有责任保护好施工现场环境卫生做到：

a.各工种做到工完场清。

b.现场垃圾清运至承包人指定地点。

c.所有材料、料具堆码整齐。

11.分包人必须采取措施确保节假日劳务用工人员、机械数量，以满足工程施工进度的需要。

12.分包人必须保证自备充足的资金，分包人应自行解决管理人员的工资、生活费用和备料款等问题。

13.因漳州地区受台风影响频繁，分包人应在施工组织中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用视为已由分包人计入在相关项目的合同价款之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果承包人将不承担任何责任。

14.分包人接到承包人项目部通知后必须及时进场施工，并且承诺晚上无条件加班。分包人须按照项目部编制的施工进度计划（包括调整后的月计划及赶工期临时调整的计划）组织足够的劳动力和机械设备进行施工，确保按承包人进度计划完成施工任务，由此所发生的赶工费用已计入合同价款之中。

15.工程完工后，承包人如有需要，分包人应按承包人要求的份数提供完整的施工内业资料给承包人，并协助承包人管理人员整理、装订、完善资料及归档，完善至满足工程竣工验收及归档要求。

16.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害承包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。分包人未经承包人同意，擅自占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

17.分包人与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》 “详见附件”，农民工工资支付按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文及相关法律法规执行。

18.承包人对分包人进场人员实行用工实名登记管理，分包人应配合承包人进行人员信息登记管理及严格遵守农民工考勤制度，保证劳动合同的真实性及人员进场考勤的准确性，出现人员变动时应及时向承包人报备。 分包人应认真审核每个农民工考勤情况，如实保障每个农民工的工资数额。

19. 分包人应按承包人的保障农民工工资支付工作管理制度严格执行，按照《保障农民工工资支付承诺书》“详见合同附件”的承诺要求履行农民工工资支付相关工作。

20.分包人须对自身工作尽到责任，做好对施工班组日常工作的检查监督。

21.分包人需配合承包人提供保理业务所需的材料。

22.其他：     /    。

### 14、工期延误

14.1 双方约定工期顺延的其他情况：

1. 遇到以下情况之一，分包人应在情形出现后7日内向承包人提出工期延期签证，经承包人签证认可后工期方可顺延，并由承包人确定顺延的天数，其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。分包人逾期未提出，无权要求顺延工期。

（1）非分包人原因造成工地停水、停电连续达8小时以上（含8小时）；

（2）不可抗力的因素（以发包人认定的不可抗力因素为准）引起的工期延误；

（3）由于发包人的原因造成的工作量增加（以发包人的书面文件、工程联系单、设计变更单、签证单为准）。

（4）涉及本合同专业分包内容，发包人允许承包人工期延期的情况。

（5）由于承包人其它原因导致工期延期的情况。

2.承包人认为确有必要暂停施工时，有权以书面形式要求分包人暂停施工，分包人应当按承包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。

## 四、质量与安全

### 17、质量检查与验收

17.1  双方根据所属项目实际类别按以下质量要求执行：

房建：按国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和《工程建设标准强制性条文》等规定的标准施工，本工程质量达到 合格 标准。

市政： 按国家现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《工程建设标准强制性条文》等规定的标准施工，本工程质量达到 合格 标准。

水利：按国家现行 《水利水电建设工程安全设施验收导则》SL 765-2018 等规定的标准施工，本工程质量达到 合格 标准。

园林：按国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82-2012等规定的标准施工，本工程质量达到 合格 标准。

其他：            /

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

## 五、合同价款与支付

### 19、合同价款及其调整

19.3、风险范围及价款调整

19.3.1 风险包干范围

1、分包合同价中均已包括了分包人为实施和完成本项目所需的全部费用，费用组成包括但不限于分包人管理费、人工费、材料费（辅材费）、劳保费、材料场内水平，垂直运输费、赶工费、安全文明施工费、风雨季施工增加费、夜间施工增加费、检测费（如有）、降效费、内业资料费、临时措施费（含临时脚手架）、利润、税费及完成本项目不可缺少的其他费用等。

（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等成本要素价格的变化及对工程成本的影响，合同执行过程中不再调整，风险由分包人承担；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施，合同执行过程中不再调整，风险由分包人承担；

（3）施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，分包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，分包人施工范围内的施工内容须协调管理、合理组织，若因此引起的工期延误及施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，风险由分包人承担；

2、综合以上风险因素并根据技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及相关文件的要求，施工期间的所有风险费用，已考虑在合同价款内，合同执行过程中不再调整，风险由分包人承担。

19.3.2 风险范围以外

☑.固定优惠率:结算审核总价

1、风险范围以外合同价款调整因素为：

A、设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、经确认的工程经济签证；D、承包人要求增加合同外附加工作或承包人要求甩项目而删减部分承包项目。

2、风险范围外合同价款的调整方法：

按总包合同的预结算计算口径确定单价再执行本合同约定下浮率。

### 20、工程量确认

20.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月25日前提交上个月已完工工程量。

20.1.1工程量计量原则：

☑.固定优惠率（预算审核综合单价及结算审核总价）：

以总包合同预结算的计算口径为准。

20.1.2 承包人提供材料价款应在结算中扣除，具体扣除方式详下：

（1）采用固定单价、固定总价的价格形式时：

承包人提供材料按项目实际需要进行供给。

（2）采用固定优惠率的价格形式时：

a.承包人提供材料（即“甲供材料”），不参与承分包结算取费取税。

b.承包人提供材料按项目需要进行供给。

### 21、价款支付

21.2 承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

1.价款支付及结算

☑.固定优惠率

①按月支付，分包人每月完成承包人的施工任务后，在每月25日之前上报上月完成的工程量，经承包人审核确认后，按合同清单价的已完工程量价款的60%支付给分包人。

②分部工程验收合格后，工程完成量经承包人验收确认、符合质量要求后，且分包人提供与完成工程相应的正式发票（9%增值税专票），承包人核实无误后，按完成工程量价款的80%拨付进度款。

③待工程结算后，竣工资料完整归档，经承包人核实无误后，承包人自收到分包人开具的正式发票(9%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

④待缺陷责任期（2年）满后并经承包人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

注：（1）分包人应向承包人提交等额增值税专用发票，若分包人未按规定提供发票的，承包人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

（2）若分包人所开增值税专用发票的税率非9%，合同价=中选价÷(1+9%)×(1+分包人所开增值税专用发票的税率)。

（3）本分包工程结算总价为承包人确定的第三方结算审核总价下浮    % 为准。【①承包人确定的第三方结算审核总价为发包人与承包人未下浮前的结算审核价格扣除承包人提供的材料价款；②本分包工程结算总价需加减其他项目（如：奖励、罚款、甲供超供、税差、其他等）。】

□.其他支付方式：      /

2.合同价款支付前分包人应提供等额合法的增值税专用发票，并保证发票开具项目、金额等与实际交易相符，如因发票违法违规等行为导致承包人被补税罚款，由分包人承担赔偿责任。分包人未按前述约定提供发票的，视为分包人未提供完整的请款资料，承包人有权暂不支付当次工程款，并不构成违约。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于合同税率，承包人有权在分包人拨款申请时扣除相应的差额税费）

3.合同价款支付方式：采用银行转账方式支付。

4.承包人每期向分包人支付款项时均应扣除：

（1）承包人向分包人所供材料费用、机械使用费（本合同约定的除外）；

（2）承包人已支付的农民工工资价款

（3）承包人向分包人开具的违约票据金额；

（4）合同规定扣除的其他款项。

七、竣工验收及结算

### 23、竣工验收

23.1分包人提供竣工图的日期：以承包人项目部要求为准。

分包人提供竣工图的份数：以承包人项目部需求为准 。

## 八、违约、索赔及争议

### 26、违约

26.1 本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人未按分包合同的约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，承包人应承担给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人未按分包合同的约定支付工程结算价款，分包人有权进行催告，承包人收到催告应及时支付工程款。

26.2 本合同关于分包人违约的具体责任：

（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

按合同35.4（1）条款约定执行。

- 本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：

1）分包人进场后应严格按照双方确定的施工节点计划表进行施工，如因分包人自身原因(如材料未及时到场、现场施工人员数量不足、施工机具数量不足、质量保证措施未执行等)导致任一时间节点任务不能完成或延期，每延误一天承包人有权按合同总价5‰收取违约金，逾期完工违约金最高限额约定：合同总价的5%；因质量、安全等原因不及时返工引起延误进度的，按本条执行。若因承包人原因导致未能按时完成施工任务，则工期相应顺延。

（4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

1）本工程若经验收质量如达不到合同要求，分包人必须按承包人指定时间返修至合格，若返工仍达不到要求，承包人可另行安排其他施工单位进行施工。返工的所有费用（包括由此引起其他工种的返工费用）均由分包人承担。并承担由此引起工期延误的责任及承包人与发包人签订施工合同中所承担的一切经济损失。

2）如因分包人施工问题造成的质量缺陷问题，须部分工程进行修复或返工的，分包人应赔偿由此造成的一切经济损失【包括但不限于承包人工期延误损失（如有）、修复或返工等损失】，且承包人有权从应支付给乙方的工程款项中予以扣除，如分包人剩余工程款不足以弥补上述损失的，承包人仍有权向分包人追讨剩余工程款不足以弥补部分的损失。

（5）双方约定的分包人的其他违约责任：

1）分包人及其管理人员应服从管理，不得有违反社会治安管理的行为，若有发生违反社会治安管理的行为，承包人有权要求分包人对这些人员退场处理并视情形严重处以合同总价5‰~5%的违约金，分包人应积极配合,情形严重报送有关执法部门处理。

2）分包人承包施工任务完毕后，必须遵照承包人退场时间要求，按时全部将进场人员、剩余材料、设备退离现场。否则，承包人将按违约处理。每拖延一天处1000元违约金。

3）分包人进场材料未经承包人、发包人、监理单位审核确认，承包人有权要求更换，造成返工所发生费用全部由分包人承担；分包人未按要求进行更换并返工，承包人有权另行采购，以所发生费用的双倍从分包人进度款或结算款中扣除。

4）分包人在施工过程中应根据现场情况合理使用材料，做到工完料尽，场地清，材料应堆放整齐。若发现分包人乱堆放现象，将对分包人处违约金500元/次。

5） 分包人在施工中应严格控制扬尘污染，因分包人原因违反环保扬尘专项整治规定造成承包人损失的，分包人应承担相应的赔偿责任。

6）分包人应严格执行漳州市建设部门有关规定，负责施工过程一切安全责任，环境保护责任及因自身原因引起的各种罚款与责任。施工场地内作业过程应确保场地安全，否则发生的一切安全事故和经济损失，均由分包人自行承担。

7）分包人派驻在现场的施工主要管理人员：

| 选项 | 主要施工管理人员 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| ☑ | 项目负责人 | 未经承包人批准自行更换人员的，每人次处违约金人民币 10000元；人员实际施工未到位，须交纳违约金人民币1000元/天。 |
| □ | 专职安全员 | 未经承包人批准自行更换人员的，每人次处违约金人民币 3000元；人员实际施工未到位，须交纳违约金人民币300元/天。 |
| □ | 项目技术负责人 |  |
| □ | 材料员 | 未经承包人批准自行更换人员的，每人次处违约金人民币 1000元；人员实际施工未到位，须交纳违约金人民币 100 元/天。 |
| □ | 施工员 |  |
| □ | 特种作业人员 |  |
| □ | 劳务员 |  |
| □ | 其他： / |  |

①分包人未经承包人批准，不得随意更换分包人派驻施工现场的主要施工管理人员。经承包人批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按上述违约标准由分包人向承包人交纳违约金。

②分包人派驻施工现场的主要施工管理人员在检查中被发现有实际缺岗、缺勤三次（含三次）以上的，将给予通报批评，并按上述违约标准由分包人向承包人交纳违约金。

8）分包人的作业人员必须经培训考核合格、持证上岗，分包人所有人员进入施工现场都必须正确佩戴安全保护用品，未按规定正确佩戴安全保护用品的，分包人应按100元/（人·次）向承包人支付违约金。

9）分包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案，且该方案需经承包人考核、认可后方可实施。分包人在本工程施工过程中需严格执行经承包人认可后的安全文明施工方案，若分包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，经承包人提醒及责令整改后均未达到标准要求的，单次有权对分包人处合同总价的 5‰ 违约金，若产生不良后果，造成承包人损失，分包人应予全额赔偿，承包人有权从应支付给分包人的款项中扣除。

10）分包人不能按承包人要求时间按时提供结算资料的，每延迟一天，承包人有权按合同总价的 5‰向乙方收取违约金。

11）分包人因违反本合同约定应向承包人支付的违约金、赔偿款等，承包人均有权直接从未付工程款中扣除。

12）其他         /

### 28、争议

28.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第  （2） 种方式解决争议：

（1）将争议提交     /  	仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向 承包人项目所在地人民法院  提请诉讼。因诉讼所发生的诉讼费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、公证费、保全费等各种费用由败诉方承担。

## 九、保障、保险及担保

### 30、保险

30.1 保险事故发生时，分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

30.2 分包人投保内容和责任：

（1）分包人必须为从事危险作业的职工、施工场地内自有人员生命财产，做好劳动保护工作并办理意外伤害保险支付保险费用，且施工机械设备办理保险，按国家规定为其操作人员缴纳意外伤害保险，将回执单上交承包人备案。

（2）分包人在施工过程中所发生的工伤、死亡、病残按相关法律法规规定办理，均由分包人负全部责任及赔偿，承包人不予承担。

（3）分包人可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由分包人同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的均由分包人承担。

### 31、担保

31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：		/  	； 担保额度		/

31.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式：

□履约保函；担保额度               （小写：¥       元）。分包人因违反本合同约定支付的违约金、赔偿款、补偿款、利息等一切费用，承包人均有权直接提取履约保函项下金额，分包人应无条件予以配合。待本分包工程全部施工完成且验收合格，履约保函于分包人提交相关文件并向承包人提出申请后，承包人在14个工作日内退还。

□履约保证金；担保额度人民币大写       （小写：¥        ），通过银行转账的方式。分包人因违反本合同约定支付的违约金、赔偿款、补偿款、利息等一切费用，承包人均有权直接从履约保证金中扣除，分包人应无条件予以配合。待本分包工程全部施工完成且经过桩基验收合格，履约保证金于分包人提交相关文件并向承包人提出申请后，承包人在14个工作日内退还。

□无；

□其他；

## 十、其他

### 32、材料设备供应

32.3 由分包人采购材料设备的约定：

1.承包人、分包人确定的材料品牌： /  ，分包人优先选择采购的  /  材料，  /   材料由承包人统一提供，本项目所涉及的其它材料（含设备）皆由分包人采购，分包人所购材料（含设备）需提供出厂合格证。

2.分包人材料采购前须向承包人项目部提供样品备查，并报发包人、监理验收样品、封样批准，分包人根据进度提前 7 个工作日以书面形式报承包人项目部，需注明所需数量、规格、型号及进场时间。

### 35、分包合同解除

35.4（1）分包人出现如下情况之一时，承包人有权解除合同，同时分包人应按合同价款的 5 %向承包人支付违约金，并承担由此造成承包人的一切损失（含直接损失和间接损失），承包人有权从应支付给分包人的工程款项中予以扣除，承包人视情节暂停分包人参与承包人招选活动、降低供方单位等级或列入黑名单。本合同对如下情形有其他约定的，承包人有权同时并用：

①因分包人原因造成工程停工、消极怠工或逾期竣工超过2天。

②因分包人原因被行政机关责令停工的。

③因分包人原因导致工程发生生产安全事故“一般事故”及以上的。

④分包人累计两次因自身原因导致安全文明施工措施不到位，经承包人责令整改后均未达到标准要求的。

⑤因分包人原因导致被上级主管部门通报、约谈或被群众投诉、举报及被媒体曝光造成不良影响的。

⑥承包人在接受上级主管部门开展的《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》检查，分包人的施工内容单次扣减分数达 12 分的或连续两次检查扣减分数达 8 分或累计扣减分数达 24 分。

⑦累计违约金额达合同总价款的5%。

⑧分包人违反《保障农民工工资支付承诺书》（详见附件四）的第三条、第四条、第六条、第十条的。

⑨分包人发生违约行为，经承包人约谈或函告两次仍未在要求期限内纠正其违约行为的。

⑩分包人无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产或其他类似情形。

⑪分包人擅自转包、违法分包。

⑫分包人两次不能完成承包人项目部工作计划要求、质量要求，或者两次不能按承包人指定时间进行返修，或者发生两次返修后仍达不到承包人质量要求的。

⑬分包人使用不合格材料或工程设备，导致工程质量达不到承包人项目部要求，并且拒绝整改清除不合格工程的。

- ⑭分包人因自身原因不按期进场，或施工中途不能继续完成本工程。

- ⑮分包人不服从承包人项目部管理的或分包人不按合同约定履行义务，承包人认定需要解除合同的其他情况。

- （2）有下列情形之一的，本合同可予以提前终止：

1.发生不可抗力事件或法律法规、政府政策的变化或重大变更或发包人原因，导致合同不能继续履行或不能达成一致的；

2.合同一方严重违约，导致合同目的无法实现；

3.因合同目的无法如期实现，经双方协商一致的；

4.出现下列情形，承包人可单方面决定终止合同：

（1）在建设期，承包人决定取消本项目，分包人所提供的服务内容已不再需要；

（2）分包人所提供的产品或服务已经不合适或者不再需要的其他情形。

35.5当承包人根据本合同约定要求解除或终止合同时：

①承包人以书面形式向分包人发出解除合同的通知，分包人收到承包人解除合同通知后 7 个工作日内，安排专人与承包人签订《合同解除协议书》，超出规定时限的，视为合同自动解除，同时承包人以书面形式向分包人发出合同已解除通知。

②分包人应在接到承包人解除合同的通知之日起10天内将人员、材料、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给承包人；分包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天， 分包人应向承包人支付违约金1000元。逾期超过10天，自第11天起，视为乙方放弃现场材料、设备所有权，甲方有权自行处理。

③承包人确定分包人实际完成工作的价值，包括承包人扣留分包人的材料、设备及临时设施和分包人已提供材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

④合同双方确认合同价款后，承包人出具最终结算确认书，并结清已完成工程款项。

⑤本合同解除后，经双方审核确认，对于分包人已完成的合格工程量价款按100%结算，已完成但质量不合格的工程，承包人不予支付工程款。

### 37、合同份数

37.2 本合同一式   陆 份，均具有同等法律效力，承包人执 叁  份；分包人执 叁  份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。

### 38、补充条款：

（1）通知：甲乙双方确认本合同尾部载明的联系方式（含电话、联系人、联系地址及传真等）为双方真实有效的通讯信息。本合同履行中发出的全部文件及诉讼、执行、仲裁过程中相关的法律文书，须应采用书面形式通知，通知在下列日期视为送达：（1）由传真传送的，则于传真机生成发送成功确认时视为送达；（2）由专人送递的，送至对方的通讯地址时视为送达；（3）由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日（含退件）为送达日；（4）由特快专递发送，以寄出日后第三个工作日为送达日。任何一方的通讯信息发生变更的，应在变更之日起3日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的通讯信息所作出的联络和通讯应视为有效。

（2）本合同未尽事宜由双方在履行合同中签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（3）技术要求：

①分包人在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。

②本工程未说明部分按施工技术交底及安全交底执行,现场未按技术交底及安全交底进行施工，承包人有权对分包人进行违约处理。

(4)双方特别约定:

如因分包人原因导致承包人被建设工程质量监督单位(双随机)、集团公司(月考评)等相关单位扣分超过两分，承包人有权要求分包人缴纳违约金(违约金计算公式:违约金=扣分超过2分部分*10000元/分，扣分超过5分（含）违约金按20000元/分)，屡次违约或情节严重者承包人有权令其退场。

合同附件

附件一：工程量清单预算书

附件二：工程质量保修书

附件三：漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议

附件四：保障农民工工资支付承诺书

附件五：消防协议书

附件六：安全生产协议书

附件七：廉洁承诺书

附件一：工程量清单预算书

附件二：

工程质量保修书

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

项目名称：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，经协商一致就本项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包施工的所有内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

□.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

☑.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

☑.装修工程为   贰  年；

□.电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

□.供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

□.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

□.绿化工程为：       年；

□.其他项目保修期限约定如下： /  。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人未在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：在保修期间内如分包人未能按合同约定按时做好保修而使承包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现比较严重的保修问题时，质量保证金在保修期满后一个月内无息支付。

工程质量保修书其有效期至保修期满止。

承包人（盖章）：                           分包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：              法定代表人（签字或盖章） ：

开 户 银 行：兴业银行漳州分行营业部        开 户 银 行：

账       号：161020100100539336            账     号：

地址：福建省漳州高新区西桥街道桥南         地址：

国道南路24号甲骨文双创基地2栋1楼

电话：0596-6289935                        电话：

合同签订时间：2025年    月   日

合同签订地点：  漳州高新区

附件三：

漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

根据《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》相关要求，经双方友好协商，现就 漳州小浦南(路边村)提升工程装修专业分包 项目农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、分包人委托承包人代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报承包人，由承包人委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由分包人负责。

二、承包人承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.承包人未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人有权按 2倍向分包人收取违约金，从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式陆份，双方签字或盖章后生效。

承包人（盖章）：                          分包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：              法定代表人（签字或盖章） ：

开 户 银 行：兴业银行漳州分行营业部        开 户 银 行：

账       号：161020100100539336            账     号：

地址：福建省漳州高新区西桥街道桥南         地址：

国道南路24号甲骨文双创基地2栋1楼

电话：0596-6289935                        电话：

合同签订时间：2025年    月   日

合同签订地点：  漳州高新区

附件四：

保障农民工工资支付承诺书

致：漳州圆新建设工程管理有限公司

为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求，全面落实《保障农民工工资支付条例》，切实维护农民工合法权益和社会稳定和谐，根据市治欠办、市国资委、圆新集团相关文件等要求，我司保证在与贵司合作的项目中如实按时上报并足额支付农民工工资，并郑重承诺如下事项：

- 及时与贵司签订分包合同，及时提供我司营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料资料，并为项目配备劳资专管员；及时与贵司签订代发工资协议，约定保障农民工工资支付相关管理制度要求；

- 编制工人花名册，提供工人身份证、银行卡，签订农民工劳动合同，退场承诺（确认）书等，协同贵司完成劳动用工登记；

- 我司按时配合贵司严格落实实名制管理制度，通过“福建省劳务实名制管理平台”对用工人员进行实时动态管理，每日向贵司如实上报用工名单，如出现漏报、谎报、多报等情形的，贵司有权按合同总价的2.5%/每次向我司收取违约金，若出现两次，贵司有权解除合同，并按合同总价的5%向我司收取违约金。

- 按月及时考核农民工工作量、编制考勤表、工资支付表，并经农民工本人签字确认，于每月 25 日提交贵司审核，根据相关政策要求如实缴交个人所得税，通过农民工工资专户发放；如因我司原因导致农民工工资支付不及时，每拖延一天贵司有权按合同总价的0.5%对我司收取违约金，拖延超过10天的，贵司有权解除合同。

- 协同贵司按照《福建省建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册(第一版)》要求,认真开展“无欠薪项目部”创建和“规范化项目部建设”工作。严格按照“工程建设项目劳动用工管理台账资料规范”要求,建立完善七方面台账资料,分类整理成册，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年；

- 保证农民工工资发放相关材料真实性和及时性，对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任；我司上报的农民工工资金额根据实际考勤和工程量确定为真实且足额的金额；我司承诺不伪造出勤信息；不提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资；不为规避个人所得税等提供虚假合同，经核实如我司存在上述虚假内容的，贵司有权按合同总价的2.5%/次向我司收取违约金，若存在两次上述虚假内容，贵司有权解除合同，并按合同总价的5%向我司收取违约金。

- 加强农民工管理与宣传，加深沟通与交流，主动排查处理欠薪隐患。

- 建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，配合贵司及时妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷；

- 积极配合城投集团、项目部和相关行政执法部门的监督检查、处理农民工投诉举报违反相关规定的,接受相关部门依法处理；

- 因我司原因发生信访、投诉、项目罢工、上门讨薪、上访等恶性事件的，发生每起投诉案件贵司将可视情况严重程度处以合同总价1%~5%的违约金；发生群体讨薪或群体上访贵司将可视情况严重程度处以5%~10%的违约金；贵司有权解除合同，同时贵司有权将我司从供方资源中移出，列入黑名单。

- 我司违反本承诺书第一、二、五、七、八、九条相关条款贵司可视影响情况的严重程度给予批评、通报，限期整改，并可处以合同总价1%~5%的违约金 。

- 分包合同履行期间如发生农民工工资拖欠事件，我司将第一时间积极处理。如未及时或消极处理，导致贵司按现有材料测算，先行垫付农民工被拖欠工资的，我司无条件认可贵司垫付资金数额。如贵司先行垫付农民工工资的，视为贵司已向我司支付同等数额的工程款，同时，我司应按贵司所垫付工资的2倍向贵司支付违约金，我司不再向贵司主张该部分工程款，贵司可在拨付最近一期工程款时等额扣除该部分款项。如垫付资金超过贵我双方未结清工程款，不足部分贵司有权继续向我司追偿，我司将在收到贵司书面通知后 7 日内向贵司补足差额部分，贵司也有权从履约保函、履约保证金或应支付的其他款项中直接扣除。

承诺单位：                        （公章）

承 诺 人：                        （法定代表人签字或盖章）

指定劳务分管人：               电话：

承诺时间：2025年    月    日

附件五：

消防协议书

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

为加强施工现场的消防安全管理工作，杜绝火灾的发生，分包人必须认真贯彻执行国家消防法律法规，保护公共财产和人身安全。根据《中华人民共和国消防法》结合施工现场特点，经双方协商签订如下协议：

第一条 承包人权利与义务

1、承包人需制定消防安全制度、消防安全操作规程，实行防火安全责任制。

2、承包人在工程开工前应对施工情况、相关管理制度进行交底，监督分包人做好施工队伍消防安全生产、遵纪守法、严守规章制度等，发现有违反操作规程或机械设备、器具不符合安全规定等问题时，承包人有权予以纠正，所产生的后果和损失全部由分包人负责。

3、承包人应定期进行安全检查，重点了解消防设施、消防通道、疏散指示、器材配备等情况，及时发现火灾隐患，督促分包人整改。

第二条 分包人权利与义务

1、分包人负责组织义务消防队定期或不定期的进行消防培训，掌握一定的防火知识，做到每名施工人员会使用消防器材，不断提高施工人员的防火安全意识和自我保护能力。

- 分包人必须认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，实行防火责任制、分片负责，落实到人。

3、分包人要建立义务消防队，设专职消防保卫员，负责消防宣传和检查工作。

4、分包人应定期对本单位的生活区、施工现场、仓库、临时用电设施进行检查，查出隐患及时消除。

5、分包人对仓库重点防火要害部位要设专人管理，设置明显防火安全标志。库房内严禁烟火，并配备充足的消防器材。易燃易爆物品必须分库存放。

6、积极配合、服从各级消防机关、部门及承包人的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报承包人备案。

7、发生火灾事故，要立即向承包人报告，并迅速组织扑救，事后要积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

第三条 违约责任

1、分包人未安排专人管理仓库重点防火要害部位，或未设置明显防火安全标志，或未配备充足消防器材，或易燃易爆物品未分库存放的，每发生上述的任一行为，分包人应向承包人支付违约金1000元/次。

2、分包人电气焊作业人员，作业前必须严格执行动火审批制度，动火证一天一办，一事一办，作业人员必须在指定的地点和限定的时间内从事动火作业并设专人负责看火，配备充足的天火器材。在临边焊割作业时必须采取可靠的防火措施，防止火花落引起火灾。如未做到，对分包人处以罚款1000元/次违约金。

3、分包人在施工中严禁占用、堵塞消防通道，现场消火栓周边3米范围内.禁堆物。确保消防通道畅通未做到，处以5000元/次违约金。

4、分包人对上级消防保卫部门查出的各种火灾隐患，要及时落实整改。不按时限要求落实整改的，处以5000元/次违约金。因违章作业造成火灾事故的由公安机关追究其刑事责任。

第四条 其他条款：

1、本合同未尽事宜由双方在履行合同中签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

2、本合同一式 陆 份，承包人执 叁 份，分包人执 叁 份，具有同等法律效力，本合同自双方签字或盖章之日起生效。

承包人单位（盖章）： 　           　分包人单位（盖章）：

承包人负责人： 　　                 分包人负责人：

2025年  月  日

附件六：

安全生产协议书

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，明确双方安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建设工程施工专业分包合同的同时，签订本协议。

第一条 承包人权利与义务

1、贯彻执行国家、地方政府、行业及属地管理部门有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责

2、承包人应对分包人进行有关管理制度方面规定进行安全技术交底。

3、承包人有权检查督促分包人执行有关安全生产方面的工作规定，对分包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

第二条 分包人权利与义务

1、分包人必须贯彻执行国家、地方及行业有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，严格执行承包人有关规定、制度。

2、严禁使用淘汰、报废及不符合安全使用要求的设备及配件。

3、分包人一切经营活动，必须编制安全施工措施，作业前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底，严禁布置施工。

4、分包人用于工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

5、分包人施工过程中发生的人身、机械、设备、责任交通、火灾等事故或危及施工生产的不安全情况，应立即报告承包人，在承包人的监督下积极进行调查处理。

6、 分包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行作业，禁止无关人员进入作业现场。

第三条 违约责任

1、由于分包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由分包人承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

2、分包人人员安全工作规程抽考不合格，分包人应承担200元/人次的违约责任；特种人员无证上岗分包人应承担500元/人次的违约责任。

3、分包人对承包人提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，分包人按100元至300元/天承担违约责任。

4、若因分包人管理不当，造成承包人被当地政府部门通报批评，记不良记录等行为，每一次处10万元违约金。

5、发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任，连带方可依法进行索赔。

第四条 其他条款：

1、本合同未尽事宜由双方在履行合同中签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

2、本合同一式  陆 份，承包人执 叁 份，分包人执 叁 份，具有同等法律效力，本合同自双方签字或盖章之日起生效。

承包人单位（盖章）： 　           　分包人单位（盖章）：

承包人负责人： 　　                 分包人负责人：

年  月  日

附件七：

廉洁承诺书

承包人：漳州圆新建设工程管理有限公司

分包人：____________________________

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

承包人单位（盖章）： 　           　分包人单位（盖章）：

年  月  日