
龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司
2025年12月

龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包单位比选公告
龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化），现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：主要新增6个草帽及2处膜结构、小浦南龙舟寮西侧小树林新增舞台、桌椅及画廊，绿化提升等。具体内容以施工图为准。
4.工期要求：60日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价897283元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币4000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2026年1月5日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2026年1月5日9:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                                 日期：2025年12月29日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：主要新增6个草帽及2处膜结构、小浦南龙舟寮西侧小树林新增舞台、桌椅及画廊，绿化提升等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：60日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2026年1月5日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:本次比选为工程劳务作业发包，具体详本章附表。

2.工作时间要求:60日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价897283元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

3.待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币4000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2026年1月5日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

                        比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                       日期：2025年12月29日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	园林单位工程

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	601.22
	4.18

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	19.04
	3.97

	3
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	508.16
	7.81

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	36.17
	0.19

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	15.91
	86.93

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	68.9
	68.66

	7
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.11
	73.69

	8
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.38
	93.89

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚螺栓
2.规格:Q355B
	t
	0.812
	3360

	10
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀
混凝土 二次浇捣
	m3
	0.2
	365.63

	11
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.98
	93.9

	12
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细
石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.67
	78.25

	13
	预埋铁件
	部位：EB1柱脚节点 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.228
	2918.08

	14
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ325x14；矩
250x250x12x12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	6.644
	2189.25

	15
	钢梁
	1.梁类型:GL1  矩
200x150x8x8
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.132
	2839.64

	16
	钢梯
	1.钢材品种、规格:Q345B
2.钢梯形式:螺旋形
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.226
	5293.33

	17
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:矩
100x50x6x6 Q345B
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.352
	3804.33

	18
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:-80x6板条
(开孔φ12@150)、垫板
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.08
	1945.07

	19
	金属扶手、栏杆、
栏板
	1200不锈钢楼梯栏杆扶手，立
柱间距小于110-参22J403-1  
B1型2-7
1.扶手材料种类、规格:φ
50*3钢管扶手
2.栏杆材料种类、规格:φ32*3
3.预埋件：M8/5-19
	m
	15.6
	341.25

	20
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:白色；P类
膜材(等级代号P5)
2.钢丝绳品种、规格:MBS膜边
索 φ16；JGS结构索 φ20
3.表面处理：PVDF
4.防火等级:B1
	m2
	86.96
	26.25

	21
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留
缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	440.66
	150.47

	22
	坐凳面
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留
缝5mm
2.50X50X3厚镀锌方钢中距372
	m2
	38.4
	111.34

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.022
	1441.67

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.506
	1441.72

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.788
	1441.73

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.665
	1145.92

	27
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	4.636
	1145.92

	28
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	1.252
	850.25

	29
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.558
	850.24

	30
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	231.94
	4.18

	31
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	199
	7.81

	32
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	32.94
	0.19

	33
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.86
	86.93

	34
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	21.26
	68.66

	35
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.82
	93.89

	36
	螺栓
	1.螺栓种类:M30*900地脚锚栓
长度900mm；M24地脚螺栓  
长度700mm
2.规格:Q345B
	t
	0.478
	2872.14

	37
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.57
	81.98

	38
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细
石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.73
	78.25

	39
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀
混凝土 二次浇捣
	m3
	0.08
	365.63

	40
	预埋铁件
	部位：预埋详图AB1 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.618
	2918.09

	41
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ245*12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.68
	2534.14

	42
	钢梁
	1.梁类型:φ70*5；φ95*6
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.264
	3353.35

	43
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:φ70*5
2.构件类型:钢支撑
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆
2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.426
	3538.58

	44
	仿稻草编藤
	1.仿稻草编藤（草帽、柱子、
桌子）
2.蓝色EVA环保泡棉蝴蝶结
	项
	6
	5775

	45
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留
缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	124.8
	165.81

	46
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	1.276
	1441.73

	47
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.512
	1145.91

	48
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	1.254
	1145.92

	49
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.78
	850.25

	二
	02森林舞台和林中画廊

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	250.42
	4.18

	2
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	214.48
	7.81

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	3.89
	0.19

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.83
	86.93

	5
	垫层
	部位：木平台、林下坐凳基础
1.150厚级配碎石垫层
	m3
	3.6
	27.8

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.39
	68.66

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.35
	93.9

	8
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石混凝土
外包保护
	m3
	0.49
	365.64

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚锚栓  长
度700mm
2.规格:Q355B
	t
	0.119
	2872.15

	10
	预埋铁件
	部位：YMJ1
1.预埋铁件安装
	t
	0.497
	2918.1

	11
	空腹钢柱
	1.柱类型:200x200x8厚
2.钢材品种、规格:镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	1.704
	2785.61

	12
	钢梁
	1.梁类型:200x100x5厚镀锌方
钢；2厚φ40镀锌圆管；
200x100x5厚镀锌方钢
2.钢材品种、规格:镀锌
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	2.098
	3044.24

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:L30X30X3角钢边框
2.二类金属构件(运距 10km以内)
	t
	0.03
	1945.15

	14
	金属字
	部位：“森林剧场” 
800*800mm
1.10厚100宽白色不锈钢发光
字，字体:华文琥珀
	个
	4
	107.61

	15
	金属字
	部位：“Forest Theater”
1.10厚100宽白色不锈钢发光
字，字体:华文琥珀
	个
	13
	107.61

	16
	竹、木(复合)地板
	1.25厚137宽竹木地板深栗色 
留缝5mm
2.镀锌方钢骨架（详详图）
	m2
	110.66
	170.15

	17
	预制钢筋混凝土飞来椅
	1.成品水泥仿树皮椅
2.水泥拟木椅 (安装)
	个
	42
	0.11

	18
	其他构件
	位置：林下坐凳基础
1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	345.29

	19
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	598.18
	4.18

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.76
	3.97

	21
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	438.87
	7.81

	22
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	167.5
	0.19

	23
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	41.62
	86.93

	24
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	63.53
	68.66

	25
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	108.75
	78.82

	26
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38
	93.9

	27
	螺栓
	1.螺栓种类:4-M14地脚锚栓  
长度500mm
2.规格:Q355B
	t
	0.423
	2872.13

	28
	预埋铁件
	部位：YMJ1、预埋件1
1.预埋铁件安装
	t
	2.356
	2918.09

	29
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石微膨胀
混凝土 二次浇捣
	m3
	4.38
	365.64

	30
	钢骨架
	1.镀锌钢骨架：200x200x8厚
镀锌方钢、30x30x5厚镀锌方
钢、30x30x3厚镀锌方钢
2.天蓝色金属漆
	t
	63.848
	2475.21

	31
	墙面装饰板
	1.3厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	726.05
	89.25

	32
	墙面装饰板
	1.1厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	990.68
	89.25

	33
	墙面装饰板
	1.φ3.8不锈钢丝，网孔
:50x50 编织焊接，外包黑色PE
	m2
	654.8
	52.5

	34
	金属字
	部位：“林中画廊”
1.5厚不锈钢字  350*350mm
	个
	84
	52.24

	35
	有机玻璃字
	部位：画廊编号
1.150高亚格力字
	个
	21
	106.59

	36
	手绘图案
	1.镀锌钢板立面两侧彩绘白云图案
2.手绘白云图案
3.天蓝色手绘蓝图背景
	面
	110
	246.75

	37
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径6mm)
	t
	0.769
	1734.16

	38
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径8mm)
	t
	2.032
	1734.17

	39
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	3.58
	1201.45

	40
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.817
	1441.73

	41
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	4.398
	1145.92

	42
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.2
	1145.9

	43
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	0.222
	850.26

	44
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.173
	850.24

	三
	2号驿站水塘周边补植

	1
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉A
2.规格:高度200cm,冠幅
150cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅
茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	14
	49.53

	2
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉B
2.规格:高度150cm,冠幅
120cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅
茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	18
	45.07

	3
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-
30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	465.6
	13.78

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:粉花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-
30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	447.7
	13.78

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-
30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	141.9
	13.78

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:鸢尾
2.株高或蓬径:高度25-
30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	31
	13.78

	7
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1086.2
	3.16

	8
	种植土回(换)填
	1.回填300mm种植土
	m3
	325.86
	0.46

	四
	02森林舞台和林中画廊施工图

	1
	清除草皮
	1、拆除大叶油草草坪
	m2
	3238
	0.13

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:垃圾
2.运距:10KM
	m3
	971.4
	0.19

	3
	平整场地
	1.平整场地
	m2
	3238
	0.06

	4
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草采用草皮卷
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:5kg/m2
	m2
	2845
	6.09

	小计
	

	园林单位工程-电气

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台(电气）

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:CFRP
3.规格:CFRP40
4.配置形式:埋地
	m
	300
	9.11

	2
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	316.5
	9.19

	3
	电缆终端头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
	个
	6
	98.29

	4
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源
,AC220V,18W,IP67,3000K 
L=1000mm
	m
	29.8
	31.01

	5
	装饰灯
	1.名称:线性灯带
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K 
L=1000mm
	m
	281.2
	36.75

	6
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,IP67,3000K
	套
	8
	31.5

	7
	装饰灯
	1.名称:氛围灯串
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K
	m
	39.6
	44.16

	8
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	8
	4.04

	9
	避雷引下线
	1.名称:避雷引下线
2.材质:利用钢柱作为引下线
，分别用镀锌40X4扁钢上与接
闪器焊通，下与接地体焊通。
各钢柱分别用镀锌40X4扁钢与
基础接地体可靠焊通
	m
	90.86
	2.14

	10
	均压环
	1.名称:均压环
2.材质:接地极利用建筑物的
独立柱基及基础地梁内的两根
主筋相互焊接成网,作自然接地体。
3.接地测试点
4.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	206.6
	12.1

	11
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4热镀锌扁钢
	m
	36.37
	22.34

	12
	接地极
	1.接地极(板)制作安装 角钢
接地极 普通土
	根
	12
	44.39

	13
	接地装置调试
	1.接地系统调试 接地网
	系统
	8
	1205.51

	14
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	95.57
	3.97

	15
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	24.72
	2.8

	16
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	68.03
	3.49

	17
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	17.37
	0.23

	二
	02森林舞台和林中画廊施工图（电气）

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:埋地
	m
	340.96
	9.11

	2
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC50
4.配置形式:埋地
	m
	92.82
	9.11

	3
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:暗配
	m
	757.1
	8.03

	4
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:埋地
	m
	193.99
	7.55

	5
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:暗配
	m
	62.49
	9.85

	6
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*4mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	199.21
	9.19

	7
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	248.35
	9.19

	8
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	104.14
	9.19

	9
	电缆终端头
	1.干包式电力电缆终端头制作
安装 1kV以下 截面35mm2以内
	个
	18
	98.29

	10
	配线
	1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	2943.27
	0.93

	11
	显示设备
	1.名称:86寸立式竖屏户外风
冷广告机
2.LED显示屏参数：液晶尺寸
：86”、面板类型：TFT-
LED、R≤4欧、屏幕对比度：
16:9、显示尺寸：
1903.87*1070.93(mm)、分辨
率：3840(RGB)*2160(FHD) 
4K、刷新率：60HZ亮度：
2500cd/㎡、对比度：
1500:1、响应时间：6ms、视
角：178/178/178/178、屏幕
保护：6mm高透超白钢化玻璃
、使用寿命：50000h、感光：
支持手动/自动环境感光（节能省电）
防护等级：IP65、防水：三层
复合密封胶条，多角度不进水
、防尘：3M高风量过滤器、防
盗：三级门锁防护，隐藏式螺
钉设计、防爆：6mm高透钢化
玻璃、防锈防腐：高强度镀锌
钢板，户外粉表面处理、输入
电压：AC110-220V、工作功耗
：≤1380W、待机功耗：＜
3W、工作温度：-10℃-50℃（
环境温度低于-10℃，建议选
配加热器）、工作湿度：5% -
90%、存储温度：-20℃-60℃
’存储湿度：10%-85%‘带
4G模块：支持中国移动、中国
联通、中国电信三大运营商网
络，具备标准SIM卡插槽，兼
容LTE Cat.4及以上网络制式），模块需与广告机主控系统
深度适配，实现网
络自动连接、信号状态实时显
示及远程网络管理功能
	台
	2
	407.11

	12
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,暖白光 IP65
	套
	6
	31.5

	13
	常规照明灯
	1.名称:庭院灯
2.型号:LED光源 AC220V 40W 
IP65 4000K
3.灯杆材质、高度:5m
4.附件配置:地脚螺栓16*4、法兰盘
5.垫层、基础：厚度、材料品
种、强度等级:C20混凝土 
0.6*0.6*1m
6.基础钢筋制作、安装
	套
	4
	367.5

	14
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
2.规格:DC24V  LED 7W/m  暖
白光 IP65
	m
	60.77
	36.75

	15
	装饰灯
	1.名称:射灯
2.规格:LED AC220V 3000K 
24W IP65
	套
	460
	44.63

	16
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源 DC24V 
12W/m IP67 3000K
	m
	35.08
	31.01

	17
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	460
	4.85

	18
	落地式配电箱
	1.名称:3T2LB4配电柜
2.落地安装
3.接地母线敷设 -40X4
4.接地极(板)制作安装 角钢
接地极 普通土
	台
	1
	682.38

	19
	混凝土基础
	配电箱基础
1.[C20预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
2.基础槽钢 制作
3.基础槽钢 安装
4.基础制作 基础钢筋制作、安装
5.铁件 (预埋铁件)
	m3
	0.35
	379.47

	20
	石材零星项目
	1.工程部位:照明配电柜基础
2.结合层厚度、材料种类
:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚磨光花岗石
	m2
	2.43
	109.29

	21
	杆上控制箱
	1.名称:314不锈钢防水控制箱
2.规格:250*150*300mm
	台
	5
	428.04

	22
	混凝土基础
	LED屏基础
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
2.基础制作 地脚螺栓安装
	m3
	0.78
	92.18

	23
	混凝土垫层
	LED屏
1.[C20预拌非泵送普通混凝土
] 基础 垫层 (混凝土)
	m3
	0.24
	44.01

	24
	控制开关
	1.名称:总开关63A更换为100A
	个
	1
	392

	25
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	179.32
	3.97

	26
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	45.72
	2.8

	27
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	132.94
	3.49

	28
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	26.52
	0.23

	29
	砌筑井
	1.手孔井 详见图纸《电缆手
孔井详图》
2.垫层、基础材质及厚度:级
配碎石垫层、C20混凝土垫层 
100mm厚
3.砌筑材料品种、规格、强度
等级:M10水泥砂浆 MU10砌筑砖
4.勾缝、抹面要求:内外壁 
1:3水泥砂浆抹面厚10mm
5.混凝土强度等级:C20
6.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座
	座
	2
	348.01

	小计
	

	施工措施费

	1
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	151.18
	58.82

	2
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	386.82
	52.25

	3
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	192.96
	55.4

	4
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	72.07
	66.08

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式推土机进出场费 90kW以内
	项
	1
	233.53

	6
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	548.67
	42.11

	7
	小型构件模板
	现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	42
	46.37

	小计
	


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	有限责任

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：漳州圆新建设工程管理有限公司
我司愿意参加龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	园林单位工程
	劳务分包费用最高限价897283元（含税3%）

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台
	

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	601.22
	4.18
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	19.04
	3.97
	
	
	

	3
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	508.16
	7.81
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	36.17
	0.19
	
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	15.91
	86.93
	
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	68.9
	68.66
	
	
	

	7
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.11
	73.69
	
	
	

	8
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.38
	93.89
	
	
	

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚螺栓
2.规格:Q355B
	t
	0.812
	3360
	
	
	

	10
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀混凝土 二次浇捣
	m3
	0.2
	365.63
	
	
	

	11
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.98
	93.9
	
	
	

	12
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.67
	78.25
	
	
	

	13
	预埋铁件
	部位：EB1柱脚节点 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.228
	2918.08
	
	
	

	14
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ325x14；矩250x250x12x12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	6.644
	2189.25
	
	
	

	15
	钢梁
	1.梁类型:GL1  矩
200x150x8x8
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.132
	2839.64
	
	
	

	16
	钢梯
	1.钢材品种、规格:Q345B
2.钢梯形式:螺旋形
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.226
	5293.33
	
	
	

	17
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:矩
100x50x6x6 Q345B
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.352
	3804.33
	
	
	

	18
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:-80x6板条
(开孔φ12@150)、垫板
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.08
	1945.07
	
	
	

	19
	金属扶手、栏杆、
栏板
	1200不锈钢楼梯栏杆扶手，立柱间距小于110-参22J403-1  
B1型2-7
1.扶手材料种类、规格:φ50*3钢管扶手
2.栏杆材料种类、规格:φ32*3
3.预埋件：M8/5-19
	m
	15.6
	341.25
	
	
	

	20
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:白色；P类膜材(等级代号P5)
2.钢丝绳品种、规格:MBS膜边索 φ16；JGS结构索 φ20
3.表面处理：PVDF
4.防火等级:B1
	m2
	86.96
	26.25
	
	
	

	21
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	440.66
	150.47
	
	
	

	22
	坐凳面
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.50X50X3厚镀锌方钢中距372
	m2
	38.4
	111.34
	
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.022
	1441.67
	
	
	

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.506
	1441.72
	
	
	

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.788
	1441.73
	
	
	

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.665
	1145.92
	
	
	

	27
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	4.636
	1145.92
	
	
	

	28
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	1.252
	850.25
	
	
	

	29
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.558
	850.24
	
	
	

	30
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	231.94
	4.18
	
	
	

	31
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	199
	7.81
	
	
	

	32
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	32.94
	0.19
	
	
	

	33
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.86
	86.93
	
	
	

	34
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	21.26
	68.66
	
	
	

	35
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.82
	93.89
	
	
	

	36
	螺栓
	1.螺栓种类:M30*900地脚锚栓长度900mm；M24地脚螺栓  
长度700mm
2.规格:Q345B
	t
	0.478
	2872.14
	
	
	

	37
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.57
	81.98
	
	
	

	38
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.73
	78.25
	
	
	

	39
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀
混凝土 二次浇捣
	m3
	0.08
	365.63
	
	
	

	40
	预埋铁件
	部位：预埋详图AB1 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.618
	2918.09
	
	
	

	41
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ245*12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.68
	2534.14
	
	
	

	42
	钢梁
	1.梁类型:φ70*5；φ95*6
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.264
	3353.35
	
	
	

	43
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:φ70*5
2.构件类型:钢支撑
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.426
	3538.58
	
	
	

	44
	仿稻草编藤
	1.仿稻草编藤（草帽、柱子、桌子）
2.蓝色EVA环保泡棉蝴蝶结
	项
	6
	5775
	
	
	

	45
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	124.8
	165.81
	
	
	

	46
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	1.276
	1441.73
	
	
	

	47
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.512
	1145.91
	
	
	

	48
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	1.254
	1145.92
	
	
	

	49
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.78
	850.25
	
	
	

	二
	02森林舞台和林中画廊
	

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	250.42
	4.18
	
	
	

	2
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	214.48
	7.81
	
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	3.89
	0.19
	
	
	

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.83
	86.93
	
	
	

	5
	垫层
	部位：木平台、林下坐凳基础
1.150厚级配碎石垫层
	m3
	3.6
	27.8
	
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.39
	68.66
	
	
	

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.35
	93.9
	
	
	

	8
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石混凝土外包保护
	m3
	0.49
	365.64
	
	
	

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚锚栓  长度700mm
2.规格:Q355B
	t
	0.119
	2872.15
	
	
	

	10
	预埋铁件
	部位：YMJ1
1.预埋铁件安装
	t
	0.497
	2918.1
	
	
	

	11
	空腹钢柱
	1.柱类型:200x200x8厚
2.钢材品种、规格:镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	1.704
	2785.61
	
	
	

	12
	钢梁
	1.梁类型:200x100x5厚镀锌方
钢；2厚φ40镀锌圆管；200x100x5厚镀锌方钢
2.钢材品种、规格:镀锌
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	2.098
	3044.24
	
	
	

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:L30X30X3角钢边框
2.二类金属构件(运距 10km以内)
	t
	0.03
	1945.15
	
	
	

	14
	金属字
	部位：“森林剧场” 
800*800mm
1.10厚100宽白色不锈钢发光
字，字体:华文琥珀
	个
	4
	107.61
	
	
	

	15
	金属字
	部位：“Forest Theater”
1.10厚100宽白色不锈钢发光
字，字体:华文琥珀
	个
	13
	107.61
	
	
	

	16
	竹、木(复合)地板
	1.25厚137宽竹木地板深栗色 留缝5mm
2.镀锌方钢骨架（详详图）
	m2
	110.66
	170.15
	
	
	

	17
	预制钢筋混凝土飞来椅
	1.成品水泥仿树皮椅
2.水泥拟木椅 (安装)
	个
	42
	0.11
	
	
	

	18
	其他构件
	位置：林下坐凳基础
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	345.29
	
	
	

	19
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	598.18
	4.18
	
	
	

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.76
	3.97
	
	
	

	21
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	438.87
	7.81
	
	
	

	22
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	167.5
	0.19
	
	
	

	23
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	41.62
	86.93
	
	
	

	24
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	63.53
	68.66
	
	
	

	25
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	108.75
	78.82
	
	
	

	26
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38
	93.9
	
	
	

	27
	螺栓
	1.螺栓种类:4-M14地脚锚栓  长度500mm
2.规格:Q355B
	t
	0.423
	2872.13
	
	
	

	28
	预埋铁件
	部位：YMJ1、预埋件1
1.预埋铁件安装
	t
	2.356
	2918.09
	
	
	

	29
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石微膨胀
混凝土 二次浇捣
	m3
	4.38
	365.64
	
	
	

	30
	钢骨架
	1.镀锌钢骨架：200x200x8厚
镀锌方钢、30x30x5厚镀锌方钢、30x30x3厚镀锌方钢
2.天蓝色金属漆
	t
	63.848
	2475.21
	
	
	

	31
	墙面装饰板
	1.3厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	726.05
	89.25
	
	
	

	32
	墙面装饰板
	1.1厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	990.68
	89.25
	
	
	

	33
	墙面装饰板
	1.φ3.8不锈钢丝，网孔:50x50 编织焊接，外包黑色PE
	m2
	654.8
	52.5
	
	
	

	34
	金属字
	部位：“林中画廊”
1.5厚不锈钢字  350*350mm
	个
	84
	52.24
	
	
	

	35
	有机玻璃字
	部位：画廊编号
1.150高亚格力字
	个
	21
	106.59
	
	
	

	36
	手绘图案
	1.镀锌钢板立面两侧彩绘白云图案
2.手绘白云图案
3.天蓝色手绘蓝图背景
	面
	110
	246.75
	
	
	

	37
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径6mm)
	t
	0.769
	1734.16
	
	
	

	38
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径8mm)
	t
	2.032
	1734.17
	
	
	

	39
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	3.58
	1201.45
	
	
	

	40
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.817
	1441.73
	
	
	

	41
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	4.398
	1145.92
	
	
	

	42
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.2
	1145.9
	
	
	

	43
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	0.222
	850.26
	
	
	

	44
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.173
	850.24
	
	
	

	三
	2号驿站水塘周边补植
	

	1
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉A
2.规格:高度200cm,冠幅150cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	14
	49.53
	
	
	

	2
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉B
2.规格:高度150cm,冠幅120cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	18
	45.07
	
	
	

	3
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	465.6
	13.78
	
	
	

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:粉花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	447.7
	13.78
	
	
	

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	141.9
	13.78
	
	
	

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:鸢尾
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	31
	13.78
	
	
	

	7
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1086.2
	3.16
	
	
	

	8
	种植土回(换)填
	1.回填300mm种植土
	m3
	325.86
	0.46
	
	
	

	四
	02森林舞台和林中画廊施工图
	

	1
	清除草皮
	1、拆除大叶油草草坪
	m2
	3238
	0.13
	
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:垃圾
2.运距:10KM
	m3
	971.4
	0.19
	
	
	

	3
	平整场地
	1.平整场地
	m2
	3238
	0.06
	
	
	

	4
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草采用草皮卷
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:5kg/m2
	m2
	2845
	6.09
	
	
	

	小计
	
	

	园林单位工程-电气
	

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台(电气）
	

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:CFRP
3.规格:CFRP40
4.配置形式:埋地
	m
	300
	9.11
	
	
	

	2
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	316.5
	9.19
	
	
	

	3
	电缆终端头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
	个
	6
	98.29
	
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源
,AC220V,18W,IP67,3000K L=1000mm
	m
	29.8
	31.01
	
	
	

	5
	装饰灯
	1.名称:线性灯带
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K L=1000mm
	m
	281.2
	36.75
	
	
	

	6
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,IP67,3000K
	套
	8
	31.5
	
	
	

	7
	装饰灯
	1.名称:氛围灯串
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K
	m
	39.6
	44.16
	
	
	

	8
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	8
	4.04
	
	
	

	9
	避雷引下线
	1.名称:避雷引下线
2.材质:利用钢柱作为引下线，分别用镀锌40X4扁钢上与接
闪器焊通，下与接地体焊通。
各钢柱分别用镀锌40X4扁钢与基础接地体可靠焊通
	m
	90.86
	2.14
	
	
	

	10
	均压环
	1.名称:均压环
2.材质:接地极利用建筑物的独立柱基及基础地梁内的两根
主筋相互焊接成网,作自然接地体。
3.接地测试点
4.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	206.6
	12.1
	
	
	

	11
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4热镀锌扁钢
	m
	36.37
	22.34
	
	
	

	12
	接地极
	1.接地极(板)制作安装 角钢
接地极 普通土
	根
	12
	44.39
	
	
	

	13
	接地装置调试
	1.接地系统调试 接地网
	系统
	8
	1205.51
	
	
	

	14
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	95.57
	3.97
	
	
	

	15
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	24.72
	2.8
	
	
	

	16
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	68.03
	3.49
	
	
	

	17
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	17.37
	0.23
	
	
	

	二
	02森林舞台和林中画廊施工图（电气）
	

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:埋地
	m
	340.96
	9.11
	
	
	

	2
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC50
4.配置形式:埋地
	m
	92.82
	9.11
	
	
	

	3
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:暗配
	m
	757.1
	8.03
	
	
	

	4
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:埋地
	m
	193.99
	7.55
	
	
	

	5
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:暗配
	m
	62.49
	9.85
	
	
	

	6
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*4mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	199.21
	9.19
	
	
	

	7
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	248.35
	9.19
	
	
	

	8
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	104.14
	9.19
	
	
	

	9
	电缆终端头
	1.干包式电力电缆终端头制作
安装 1kV以下 截面35mm2以内
	个
	18
	98.29
	
	
	

	10
	配线
	1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	2943.27
	0.93
	
	
	

	11
	显示设备
	1.名称:86寸立式竖屏户外风冷广告机
2.LED显示屏参数：液晶尺寸：86”、面板类型：TFT-LED、R≤4欧、屏幕对比度：
16:9、显示尺寸：
1903.87*1070.93(mm)、分辨率：3840(RGB)*2160(FHD) 
4K、刷新率：60HZ亮度：2500cd/㎡、对比度：1500:1、响应时间：6ms、视角：178/178/178/178、屏幕保护：6mm高透超白钢化玻璃、使用寿命：50000h、感光：
支持手动/自动环境感光（节能省电）
防护等级：IP65、防水：三层复合密封胶条，多角度不进水、防尘：3M高风量过滤器、防
盗：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计、防爆：6mm高透钢化玻璃、防锈防腐：高强度镀锌
钢板，户外粉表面处理、输入电压：AC110-220V、工作功耗
：≤1380W、待机功耗：＜3W、工作温度：-10℃-50℃（环境温度低于-10℃，建议选配加热器）、工作湿度：5% -
90%、存储温度：-20℃-60℃’存储湿度：10%-85%‘带4G模块：支持中国移动、中国
联通、中国电信三大运营商网络，具备标准SIM卡插槽，兼容LTE Cat.4及以上网络制式），模块需与广告机主控系统深度适配，实现网络自动连接、信号状态实时显示及远程网络管理功能
	台
	2
	407.11
	
	
	

	12
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,暖白光 IP65
	套
	6
	31.5
	
	
	

	13
	常规照明灯
	1.名称:庭院灯
2.型号:LED光源 AC220V 40W 
IP65 4000K
3.灯杆材质、高度:5m
4.附件配置:地脚螺栓16*4、法兰盘
5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土 
0.6*0.6*1m
6.基础钢筋制作、安装
	套
	4
	367.5
	
	
	

	14
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
2.规格:DC24V  LED 7W/m  暖白光 IP65
	m
	60.77
	36.75
	
	
	

	15
	装饰灯
	1.名称:射灯
2.规格:LED AC220V 3000K 24W IP65
	套
	460
	44.63
	
	
	

	16
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源 DC24V 
12W/m IP67 3000K
	m
	35.08
	31.01
	
	
	

	17
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	460
	4.85
	
	
	

	18
	落地式配电箱
	1.名称:3T2LB4配电柜
2.落地安装
3.接地母线敷设 -40X4
4.接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土
	台
	1
	682.38
	
	
	

	19
	混凝土基础
	配电箱基础
1.[C20预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
2.基础槽钢 制作
3.基础槽钢 安装
4.基础制作 基础钢筋制作、安装
5.铁件 (预埋铁件)
	m3
	0.35
	379.47
	
	
	

	20
	石材零星项目
	1.工程部位:照明配电柜基础
2.结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石
	m2
	2.43
	109.29
	
	
	

	21
	杆上控制箱
	1.名称:314不锈钢防水控制箱
2.规格:250*150*300mm
	台
	5
	428.04
	
	
	

	22
	混凝土基础
	LED屏基础
1.[C25预拌非泵送普通混凝土] 基础 (混凝土)
2.基础制作 地脚螺栓安装
	m3
	0.78
	92.18
	
	
	

	23
	混凝土垫层
	LED屏
1.[C20预拌非泵送普通混凝土] 基础 垫层 (混凝土)
	m3
	0.24
	44.01
	
	
	

	24
	控制开关
	1.名称:总开关63A更换为100A
	个
	1
	392
	
	
	

	25
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	179.32
	3.97
	
	
	

	26
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	45.72
	2.8
	
	
	

	27
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	132.94
	3.49
	
	
	

	28
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	26.52
	0.23
	
	
	

	29
	砌筑井
	1.手孔井 详见图纸《电缆手孔井详图》
2.垫层、基础材质及厚度:级配碎石垫层、C20混凝土垫层 100mm厚
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 MU10砌筑砖
4.勾缝、抹面要求:内外壁 1:3水泥砂浆抹面厚10mm
5.混凝土强度等级:C20
6.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座
	座
	2
	348.01
	
	
	

	小计
	
	

	施工措施费
	

	1
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	151.18
	58.82
	
	
	

	2
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	386.82
	52.25
	
	
	

	3
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	192.96
	55.4
	
	
	

	4
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	72.07
	66.08
	
	
	

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式推土机进出场费 90kW以内
	项
	1
	233.53
	
	
	

	6
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	548.67
	42.11
	
	
	

	7
	小型构件模板
	现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	42
	46.37
	
	
	

	小计
	
	

	                                         劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为60日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                        

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日
注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。
六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：龙江岁月运营场景提升项目(一期)(打卡点、森林舞台及林中画廊;二号驿站周边绿化）劳务分包

1.2 建设地点：高新区龙江岁月

1.3建设规模及建设内容：主要新增6个草帽及2处膜结构、小浦南龙舟寮西侧小树林新增舞台、桌椅及画廊，绿化提升等。具体内容以施工图为准。
第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期60日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、苗木材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 24个月 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方2万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2026年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	园林单位工程

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	601.22
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	19.04
	
	

	3
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	508.16
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	36.17
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	15.91
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	68.9
	
	

	7
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.11
	
	

	8
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.38
	
	

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚螺栓
2.规格:Q355B
	t
	0.812
	
	

	10
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀混凝土 二次浇捣
	m3
	0.2
	
	

	11
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.98
	
	

	12
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.67
	
	

	13
	预埋铁件
	部位：EB1柱脚节点 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.228
	
	

	14
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ325x14；矩250x250x12x12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	6.644
	
	

	15
	钢梁
	1.梁类型:GL1  矩
200x150x8x8
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.132
	
	

	16
	钢梯
	1.钢材品种、规格:Q345B
2.钢梯形式:螺旋形
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.226
	
	

	17
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:矩
100x50x6x6 Q345B
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.352
	
	

	18
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:-80x6板条
(开孔φ12@150)、垫板
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.金属面除锈
4.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.08
	
	

	19
	金属扶手、栏杆、
栏板
	1200不锈钢楼梯栏杆扶手，立柱间距小于110-参22J403-1  
B1型2-7
1.扶手材料种类、规格:φ50*3钢管扶手
2.栏杆材料种类、规格:φ32*3
3.预埋件：M8/5-19
	m
	15.6
	
	

	20
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:白色；P类膜材(等级代号P5)
2.钢丝绳品种、规格:MBS膜边索 φ16；JGS结构索 φ20
3.表面处理：PVDF
4.防火等级:B1
	m2
	86.96
	
	

	21
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	440.66
	
	

	22
	坐凳面
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.50X50X3厚镀锌方钢中距372
	m2
	38.4
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.022
	
	

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.506
	
	

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.788
	
	

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.665
	
	

	27
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	4.636
	
	

	28
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	1.252
	
	

	29
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.558
	
	

	30
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	231.94
	
	

	31
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	199
	
	

	32
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	32.94
	
	

	33
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.86
	
	

	34
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	21.26
	
	

	35
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.82
	
	

	36
	螺栓
	1.螺栓种类:M30*900地脚锚栓长度900mm；M24地脚螺栓  长度700mm
2.规格:Q345B
	t
	0.478
	
	

	37
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.57
	
	

	38
	矩形柱
	部位:柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.73
	
	

	39
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀混凝土 二次浇捣
	m3
	0.08
	
	

	40
	预埋铁件
	部位：预埋详图AB1 Q345B
1.预埋铁件安装
2.金属面除锈(抛丸)
3.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.618
	
	

	41
	空腹钢柱
	1.柱类型:φ245*12
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	1.68
	
	

	42
	钢梁
	1.梁类型:φ70*5；φ95*6
2.钢材品种、规格:Q345B
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆
2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	3.264
	
	

	43
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:φ70*5
2.构件类型:钢支撑
3.二类金属构件(运距 10km以内)
4.金属面除锈
5.金属面 (环氧富锌底漆2x35μm,环氧云铁中间漆2x30μm,金属氟碳面漆2x35μm)
	t
	0.426
	
	

	44
	仿稻草编藤
	1.仿稻草编藤（草帽、柱子、桌子）
2.蓝色EVA环保泡棉蝴蝶结
	项
	6
	
	

	45
	竹、木(复合)地板
	1.25厚140宽重竹板深栗色,留缝5mm
2.150x150x8厚镀锌方钢
2.50x50x3厚镀锌方钢
3.深灰色氟碳漆饰面
	m2
	124.8
	
	

	46
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	1.276
	
	

	47
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.512
	
	

	48
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	1.254
	
	

	49
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm)
	t
	0.78
	
	

	二
	02森林舞台和林中画廊

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	250.42
	
	

	2
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	214.48
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	3.89
	
	

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.83
	
	

	5
	垫层
	部位：木平台、林下坐凳基础
1.150厚级配碎石垫层
	m3
	3.6
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.39
	
	

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.35
	
	

	8
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石混凝土外包保护
	m3
	0.49
	
	

	9
	螺栓
	1.螺栓种类:M24地脚锚栓  长度700mm
2.规格:Q355B
	t
	0.119
	
	

	10
	预埋铁件
	部位：YMJ1
1.预埋铁件安装
	t
	0.497
	
	

	11
	空腹钢柱
	1.柱类型:200x200x8厚
2.钢材品种、规格:镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	1.704
	
	

	12
	钢梁
	1.梁类型:200x100x5厚镀锌方钢；2厚φ40镀锌圆管；200x100x5厚镀锌方钢
2.钢材品种、规格:镀锌
3.一类金属构件(运距 10km以内)
4.面饰仿木纹漆
	t
	2.098
	
	

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:L30X30X3角钢边框
2.二类金属构件(运距 10km以内)
	t
	0.03
	
	

	14
	金属字
	部位：“森林剧场” 
800*800mm
1.10厚100宽白色不锈钢发光字，字体:华文琥珀
	个
	4
	
	

	15
	金属字
	部位：“Forest Theater”
1.10厚100宽白色不锈钢发光字，字体:华文琥珀
	个
	13
	
	

	16
	竹、木(复合)地板
	1.25厚137宽竹木地板深栗色 留缝5mm
2.镀锌方钢骨架（详详图）
	m2
	110.66
	
	

	17
	预制钢筋混凝土飞来椅
	1.成品水泥仿树皮椅
2.水泥拟木椅 (安装)
	个
	42
	
	

	18
	其他构件
	位置：林下坐凳基础
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	
	

	19
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	598.18
	
	

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.76
	
	

	21
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	438.87
	
	

	22
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10KM
	m3
	167.5
	
	

	23
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	41.62
	
	

	24
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	63.53
	
	

	25
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	108.75
	
	

	26
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38
	
	

	27
	螺栓
	1.螺栓种类:4-M14地脚锚栓  长度500mm
2.规格:Q355B
	t
	0.423
	
	

	28
	预埋铁件
	部位：YMJ1、预埋件1
1.预埋铁件安装
	t
	2.356
	
	

	29
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱脚
2.灌浆料种类:C20细石微膨胀混凝土 二次浇捣
	m3
	4.38
	
	

	30
	钢骨架
	1.镀锌钢骨架：200x200x8厚镀锌方钢、30x30x5厚镀锌方钢、30x30x3厚镀锌方钢
2.天蓝色金属漆
	t
	63.848
	
	

	31
	墙面装饰板
	1.3厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	726.05
	
	

	32
	墙面装饰板
	1.1厚镀锌钢板
2.面饰天蓝色金属漆
	m2
	990.68
	
	

	33
	墙面装饰板
	1.φ3.8不锈钢丝，网孔:50x50 编织焊接，外包黑色PE
	m2
	654.8
	
	

	34
	金属字
	部位：“林中画廊”
1.5厚不锈钢字  350*350mm
	个
	84
	
	

	35
	有机玻璃字
	部位：画廊编号
1.150高亚格力字
	个
	21
	
	

	36
	手绘图案
	1.镀锌钢板立面两侧彩绘白云图案
2.手绘白云图案
3.天蓝色手绘蓝图背景
	面
	110
	
	

	37
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径6mm)
	t
	0.769
	
	

	38
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内
 (直径8mm)
	t
	2.032
	
	

	39
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	3.58
	
	

	40
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	2.817
	
	

	41
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	4.398
	
	

	42
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.2
	
	

	43
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	0.222
	
	

	44
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径25mm)
	t
	0.173
	
	

	三
	2号驿站水塘周边补植

	1
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉A
2.规格:高度200cm,冠幅150cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	14
	
	

	2
	栽植灌木
	1.种类:木芙蓉B
2.规格:高度150cm,冠幅120cm,土球60*50cm，树穴
80*70cm，容器苗,直杆,冠幅茂盛,不偏冠,层次丰富
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:10kg/株
	株
	18
	
	

	3
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	465.6
	
	

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:粉花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	447.7
	
	

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄花美人蕉
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	141.9
	
	

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:鸢尾
2.株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm;
3.单位面积株数:袋苗,81株/m2
4.养护期:半年（6个月成活养护）
5.基肥:3kg/m2
	m2
	31
	
	

	7
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1086.2
	
	

	8
	种植土回(换)填
	1.回填300mm种植土
	m3
	325.86
	
	

	四
	02森林舞台和林中画廊施工图

	1
	清除草皮
	1、拆除大叶油草草坪
	m2
	3238
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:垃圾
2.运距:10KM
	m3
	971.4
	
	

	3
	平整场地
	1.平整场地
	m2
	3238
	
	

	4
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草采用草皮卷
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年（6个月成活养护）
4.基肥:5kg/m2
	m2
	2845
	
	

	小计
	

	园林单位工程-电气

	一
	01打卡点-草帽和张拉膜观景台(电气）

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:CFRP
3.规格:CFRP40
4.配置形式:埋地
	m
	300
	
	

	2
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	316.5
	
	

	3
	电缆终端头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
	个
	6
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源
,AC220V,18W,IP67,3000K L=1000mm
	m
	29.8
	
	

	5
	装饰灯
	1.名称:线性灯带
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K L=1000mm
	m
	281.2
	
	

	6
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,IP67,3000K
	套
	8
	
	

	7
	装饰灯
	1.名称:氛围灯串
2.规格:LED光源
,DC24V,5W/m,IP67,3000K
	m
	39.6
	
	

	8
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	8
	
	

	9
	避雷引下线
	1.名称:避雷引下线
2.材质:利用钢柱作为引下线，分别用镀锌40X4扁钢上与接
闪器焊通，下与接地体焊通。
各钢柱分别用镀锌40X4扁钢与基础接地体可靠焊通
	m
	90.86
	
	

	10
	均压环
	1.名称:均压环
2.材质:接地极利用建筑物的独立柱基及基础地梁内的两根
主筋相互焊接成网,作自然接地体。
3.接地测试点
4.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	206.6
	
	

	11
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4热镀锌扁钢
	m
	36.37
	
	

	12
	接地极
	1.接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土
	根
	12
	
	

	13
	接地装置调试
	1.接地系统调试 接地网
	系统
	8
	
	

	14
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	95.57
	
	

	15
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	24.72
	
	

	16
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	68.03
	
	

	17
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	17.37
	
	

	二
	02森林舞台和林中画廊施工图（电气）

	1
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:埋地
	m
	340.96
	
	

	2
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC50
4.配置形式:埋地
	m
	92.82
	
	

	3
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:暗配
	m
	757.1
	
	

	4
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC25
4.配置形式:埋地
	m
	193.99
	
	

	5
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:PVC40
4.配置形式:暗配
	m
	62.49
	
	

	6
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*4mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	199.21
	
	

	7
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	248.35
	
	

	8
	电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
6.电压(kV):0.6/1kV
	m
	104.14
	
	

	9
	电缆终端头
	1.干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下 截面35mm2以内
	个
	18
	
	

	10
	配线
	1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	2943.27
	
	

	11
	显示设备
	1.名称:86寸立式竖屏户外风冷广告机
2.LED显示屏参数：液晶尺寸：86”、面板类型：TFT-LED、R≤4欧、屏幕对比度：16:9、显示尺寸：
1903.87*1070.93(mm)、分辨率：3840(RGB)*2160(FHD) 
4K、刷新率：60HZ亮度：2500cd/㎡、对比度：1500:1、响应时间：6ms、视角：178/178/178/178、屏幕保护：6mm高透超白钢化玻璃、使用寿命：50000h、感光：支持手动/自动环境感光（节能省电）
防护等级：IP65、防水：三层复合密封胶条，多角度不进水、防尘：3M高风量过滤器、防盗：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计、防爆：6mm高透钢化玻璃、防锈防腐：高强度镀锌
钢板，户外粉表面处理、输入电压：AC110-220V、工作功耗：≤1380W、待机功耗：＜3W、工作温度：-10℃-50℃（环境温度低于-10℃，建议选配加热器）、工作湿度：5% -
90%、存储温度：-20℃-60℃’存储湿度：10%-85%‘带4G模块：支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商网络，具备标准SIM卡插槽，兼容LTE Cat.4及以上网络制式），模块需与广告机主控系统深度适配，实现网络自动连接、信号状态实时显示及远程网络管理功能
	台
	2
	
	

	12
	普通灯具
	1.名称:双向壁灯
2.规格:LED光源
,AC220V,15W,暖白光 IP65
	套
	6
	
	

	13
	常规照明灯
	1.名称:庭院灯
2.型号:LED光源 AC220V 40W IP65 4000K
3.灯杆材质、高度:5m
4.附件配置:地脚螺栓16*4、法兰盘
5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土 
0.6*0.6*1m
6.基础钢筋制作、安装
	套
	4
	
	

	14
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
2.规格:DC24V  LED 7W/m  暖白光 IP65
	m
	60.77
	
	

	15
	装饰灯
	1.名称:射灯
2.规格:LED AC220V 3000K 24W IP65
	套
	460
	
	

	16
	装饰灯
	1.名称:洗墙灯
2.规格:LED光源 DC24V 
12W/m IP67 3000K
	m
	35.08
	
	

	17
	接线盒
	1.名称:难燃聚氯乙烯暗装灯头盒
	个
	460
	
	

	18
	落地式配电箱
	1.名称:3T2LB4配电柜
2.落地安装
3.接地母线敷设 -40X4
4.接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土
	台
	1
	
	

	19
	混凝土基础
	配电箱基础
1.[C20预拌非泵送普通混凝土] 基础 (混凝土)
2.基础槽钢 制作
3.基础槽钢 安装
4.基础制作 基础钢筋制作、安装
5.铁件 (预埋铁件)
	m3
	0.35
	
	

	20
	石材零星项目
	1.工程部位:照明配电柜基础
2.结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石
	m2
	2.43
	
	

	21
	杆上控制箱
	1.名称:314不锈钢防水控制箱
2.规格:250*150*300mm
	台
	5
	
	

	22
	混凝土基础
	LED屏基础
1.[C25预拌非泵送普通混凝土] 基础 (混凝土)
2.基础制作 地脚螺栓安装
	m3
	0.78
	
	

	23
	混凝土垫层
	LED屏
1.[C20预拌非泵送普通混凝土] 基础 垫层 (混凝土)
	m3
	0.24
	
	

	24
	控制开关
	1.名称:总开关63A更换为100A
	个
	1
	
	

	25
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	179.32
	
	

	26
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:砂
	m3
	45.72
	
	

	27
	填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方来源、运距:原土
	m3
	132.94
	
	

	28
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:10km
	m3
	26.52
	
	

	29
	砌筑井
	1.手孔井 详见图纸《电缆手孔井详图》
2.垫层、基础材质及厚度:级配碎石垫层、C20混凝土垫层 100mm厚
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆 MU10砌筑砖
4.勾缝、抹面要求:内外壁 1:3水泥砂浆抹面厚10mm
5.混凝土强度等级:C20
6.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座
	座
	2
	
	

	小计
	

	施工措施费

	1
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	151.18
	
	

	2
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	386.82
	
	

	3
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	192.96
	
	

	4
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	72.07
	
	

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式推土机进出场费 90kW以内
	项
	1
	
	

	6
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	548.67
	
	

	7
	小型构件模板
	现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	42
	
	

	小计
	

	                                         劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


